- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЩЕРБИНОВСКИИ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2014                                                                                                   № 218

ст-ца Старощербиновская

О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов

социальной сферы муниципального образования

Щербиновский район к работе в осенне-зимний период

2014-2015 годов

Анализ работы жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Щербиновский район в осенне-зимний период 2013-2014 годов свидетельствует о том, что на территории муниципального района было обеспечено устойчивое функционирование объектов коммунальной и социальной инфраструктуры.

Этому способствовала организаторская работа, проведенная  в июне-октябре 2013 года администрацией муниципального образования Щербиновский район, администрациями сельских поселений Щербиновского района, руководителями предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории муниципального образования Щербиновский район по выполнению постановления администрации муниципального образования Щербиновский район от 21 мая 2013 года № 256 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Щербиновский район к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов».

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Щербиновский район к устойчивой работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов п о с т а н  о в л я ю:

1. Образовать рабочую группу по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Щербиновский район к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов (далее – рабочая группа) и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Рабочей группе на своих заседаниях рассматривать вопросы, связанные с организацией работ по подготовке к отопительному сезону объектов жизнеобеспечения и социальной сферы муниципального образования Щербиновский район.

3. Рекомендовать предприятиям жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Щербиновский район организовать подготовку жилого фонда, тепло-, электро-, водо- и газоснабжающих объектов, зданий и помещений социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов и в срок до 1 сентября 2014 года, представить в рабочую группу информацию об их готовности.

4.Утвердить:

1) план мероприятий по подготовке систем теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов (приложение № 2);

2) комплексный план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов (приложение № 3).

5. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Щербиновская управляющая компания» (далее – ООО «Щербиновская управляющая компания») (Сергиенко):

1) принять меры по подготовке многоквартирных жилых домов к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов;

2) провести обследование с последующей обрезкой деревьев на территориях, примыкающих к многоквартирным жилым домам в целях сохранности конструкций зданий и во избежание обрывов проводов.

6.	Рекомендовать:

- Щербиновскому участку открытого акционерного общества                    «Ейское дорожно-строительное управление № 2» (Грицук) организовать подготовку дорожной и специальной техники для уборки и расчистки снега, создать запас песко-соляной смеси для посыпки дорог и тротуаров;

2)	межмуниципальному обществу с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик» (Какаер) в срок до 1 июля 2014 года подготовить план мероприятий по подготовке водопроводных сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов и обеспечить его выполнение к 1 сентября 2014 года;

3) открытому акционерному обществу «Щербиновскаярайгаз» (далее – ОАО «Щербиновскаярайгаз») (Кононенко):

а)	обеспечить подготовку газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов;

б)	принять меры по своевременному окончанию ремонта и подготовке
газораспределительных пунктов и газопроводов к осенне-зимнему периоду
2014-2015 годов;

4) Щербиновскому участку распределительных электрических сетей открытого акционерного общества «Кубаньэнерго» Ленинградских электрических сетей (Метлинский) провести подготовку электрических сетей к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов.

7. Муниципальному унитарному предприятию «Теплоэнерго» муниципального образования Щербиновский район (Заскалкин):

1) принять меры по подготовке теплоэнергетических объектов к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов;

2) совместно с ООО «Щербиновская управляющая компания» в срок    до 1 сентября 2014 года подготовить и представить в рабочую группу паспорта готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов на каждый многоквартирный жилой дом, каждую котельную, находящуюся на обслуживании.

8. Отделу по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами и делам казачества администрации муниципального образования Щербиновский район (Шабельный) отработать механизм взаимодействия энергоснабжающих предприятий              и других организаций, независимо от их ведомственной принадлежности, в случаях внезапного отключения подачи энергоносителей, а также в вопросах оперативной локализации и уменьшения ущерба в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

9. Управлению образования администрации муниципального образования Щербиновский район (Городицкая), муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения Центральная районная больница муниципального образования Щербиновский район (Касай), отделу культуры администрации муниципального образования Щербиновский район (Гужова), рекомендовать управлению социальной защиты населения департамента социальной защиты населения Краснодарского края в Щербиновском районе (Гукин):

1) в срок до 1 июля 2014 года разработать и представить в рабочую группу планы мероприятий по подготовке подведомственных зданий и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов;

2) в срок до 1 сентября 2014 года обеспечить заключение договоров о
гарантированной подаче тепла;

3) довести уровень оснащенности приборами учета энергоносителей в
организациях бюджетной сферы до 100%.

10. Отделу  экономики  администрации  муниципального образования
Щербиновский район (Чернякова) обеспечить по представленным заявкам проведение конкурсных  мероприятий на закупку  угля для муниципальных нужд.

11. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории муниципального образования Щербиновский район, независимо от форм собственности:

- завершить подготовку объектов жилищно-коммунального и энергетического комплексов, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-
зимний период 2014-2015 года в срок до 1 сентября 2014 года;

- принять меры по обеспечению утепления дверных и оконных проемов отапливаемых помещений;

- принять меры по обеспечению оплаты текущих платежей за использованные энергоносители, а также в срок до 1 сентября 2014 года погасить
просроченную задолженность перед предприятиями-поставщиками коммунальных услуг и энергоресурсов, в целях недопущения отключения энергоснабжения;

- обратить особое внимание на наличие договоров на обслуживание
газопроводов, газового оборудования в зданиях, сооружениях и жилых домах.

12. Рекомендовать главам сельских поселений Щербиновского района:
	  1) обеспечить контроль за ходом выполнения настоящего постановления на подведомственных территориях соответствующего сельского поселения Щербиновского района;

2) своевременно, в зимний период на участках тротуаров и проезжей части дорог общего пользования в населенных пунктах сельского поселения, производить уборку снега и посыпку песком;

3) пропагандировать среди населения необходимость установки приборов учета энергоресурсов с целью их сбережения и экономного использования, а также необходимость утепления оконных, дверных проемов в квартирах, входных дверей проемов в квартирах, входных дверей подъездов;

4) ежемесячно до 30 числа предоставлять отчетность по подготовке к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов по форме 1 – ЖКХ зима;

5) обеспечить заключение договоров с ОАО «Щербиновскаярайгаз» на обслуживание внутридомового газового оборудования всех многоквартирных домов;

6) оказать помощь малоимущим гражданам в обеспечении доставки угля и дров в срок до 1 сентября 2014 года.

13. Рекомендовать Щербиновскому лесничеству Каневского опытного лесничества (Бурбовский) совместно с главами сельских поселений Щербиновского района в срок до 1 июля 2014 года определить лесополосы, расположенные вблизи населенных пунктов, пригодные для заготовки сушняка.

14. Финансовому управлению администрация муниципального образования Щербиновский район (Оголь) обеспечить:

1) своевременное и полное финансирование работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов, предусмотренное настоящим постановлением;

2) своевременное финансирование оплаты топливно-энергетических ресурсов, потребляемых бюджетными организациями, в соответствии с лимитами, согласованными с организациями-поставщиками.

15. Отделу по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального образования Щербиновский район (Ефремов) обеспечить контроль подготовки объектов теплоснабжения и жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов.

16. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Щербиновского района от 21 мая 2013 года № 256        «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Щербиновский район к работе в осенне-зимний период 2013 -2014 годов».

17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования Щербиновский район С.Ю.Цирульника.

18. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Щербиновский район							        С.Ю.Цирульник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Щербиновский район

от 08.05.2014 № 218

СОСТАВ

рабочей группы по координации хода подготовки

жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы                            муниципального образования Щербиновский район

к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

| Робилко - Сергей Григорьевич | глава муниципального образования Щербиновский район, председатель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Цирульник - Сергей Юрьевич | первый заместитель главы муниципального образования Щербиновский район, заместитель председателя рабочей группы; |
| Степаненко - Тимофей Александрович | ведущий специалист отдела по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального образования Щербиновский район, секретарь рабочей группы. |
| Члены рабочей группы: |  |
| Грицук - Владимир Денисович | заместитель генерального директора Ейского открытого акционерного общества «Ейское дорожно-строите-льное управление № 2» по содержанию дорог в Щербиновском районе (по согласованию); |
| Ефремов - Андрей Николаевич | начальник отдела по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального образования Щербиновский район; |
| Заскалкин - Александр Васильевич | директор муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго» муниципального образования Щербиновский район; |
| Какаер - Александр Иванович | генеральный директор межмуниципального общества с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик» (по согласованию); |
| Кононенко - Владимир Викторович | исполняющий обязанности исполнительного директора открытого акционерного общества «Щербиновскаярайгаз» (по согласованию); |
| Метлинский - Василий Алексеевич | начальник Щербиновских распределительных электрических сетей открытого акционерного общества «Кубаньэнерго» Ленинградских электрических сетей (по согласованию); |
| Оголь - Наталья Андреевна | заместитель главы муниципального образования Щербиновский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Щербиновский район; |
| Сергиенко - Евгения Федоровна | директор общества с ограниченной ответственностью «Щербиновская упра-вляющая компания» (по согласованию). |

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Щербиновский район		                                                           С.Ю.Цирульник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Щербиновский район

от 08.05.2014 № 218

План мероприятий

по подготовке систем теплоснабжения к работе

в осенне-зимний период 2014-2015 годов

| Наименование мероприятия | ед. изм | кол-во | Необходимо денежн. средств всего (тыс.руб.) | в том числе (тыс. руб.) |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местного бюджета | краевого бюджета | средства предприятия | прочие | дефицит |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оборудование котельных приборами учета, резервными источниками питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | - | - | - | - | -- | - | - | - |  |
| 2. Ремонт, реконструкция, строительство котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1Кап.ремонт дымовых труб |  |  | 410,0 | - | - | - | - | - |  |
| котельная кв.68,109,ЦРБ. | кол. | 3 |  | 410,0 | - | - | - | - |  |
| 2.3 Установка отсекающих газ. Клапанов | шт. |  | 100,0 | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| котельная СОШ 10.СОШ 9,СОШ 7,ДОУ 4,СОШ 11,ДОУ 13,СОШ 6,СОШ 8,СОШ 12,ДОУ 14,СОШ 13,ДОУ 10.ДОУ 11. | шт. | 13 | - | 100,0 | - | - | - | - |  |
| 2.14 Капитальный ремонт автоматики безопасности с установкой звуковой и световой сигнализации ,с выводом в места постоянного пребывания людей ,с установкой GSM модуля для выхода на оператора |  |  | 302,0 | - | - | - | - | - |  |
| котельная СОШ 10.СОШ 9,СОШ 7,ДОУ 4,СОШ 11,ДОУ 13,СОШ 6(2шт),СОШ 8,СОШ 12,ДОУ 14,СОШ 13,ДОУ 10.ДОУ 11. | шт. | 14 | - | 302,0 | - | - | - | - |  |
| Итого |  |  | 812,0 | 812,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по МУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. Выполнение предписаний СКУ Ростехнадзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по разделу |  |  | 812,0 | 812,0 | - | - | - | - |  |
| II.Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оборудование котельных приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. Ремонт, реконструкция, строительство котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. Выполнение предписаний СКУ Ростехнадзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по разделу | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| III. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оборудование котельных приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. Ремонт, реконструкция, строительство котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. Выполнение предписаний СКУ Ростехнадзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по разделу | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| IV. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1. Оборудование котельных приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. Ремонт, реконструкция, строительство котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. Выполнение предписаний СКУ Ростехнадзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| V. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений социальеой защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оборудование котельных приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. Ремонт, реконструкция, строительство котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. Выполнение предписаний СКУ Ростехнадзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по разделу | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО на подготовку теплоснабжения |  |  | 812,0 | 812,0 | - | - | - | - |  |

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Щербиновский район		                                                                                                                                 С.Ю.Цирульник

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 08.05.2014 № 218 |
| --- | --- |

Комплексный план мероприятий

по подготовке к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка к осенне- зимнему периоду многоквартирных жилых домов: |  | директор общества с ограниченной ответственностью «Щербиновская управляющая компания» Е.Ф.Сергиенко (по согласованию) |  |
| 1.1 | Советов, 72, смена труб канализации Д100мм. 15м. Смена труб Х.В.-Д.25мм-6м/п. Смена труб Ц.О.-Д.20 мм -6м/п. Ревизия запорной арматуры. Ревизия электропроводки. Утепление трубопроводов. Утепление подвалов. |  |  |  |
| 1.2 | Светов,41, ремонт дверного блока. Ревизия запорной арматуры. Ревизия электропроводки. Утепление трубопроводов. |  |  |  |
| 1.3 | Советов, 35, ремонт шиферной кровли – 7,5 кв.м. Смена конька – 6 м. Ревизия электропроводки Известковая покраска фасада- 360 кв. м. Утепление трубопроводов Утепление дверей |  |  |  |
| 1.4 | Первомайская, 111 Смена труб канализации Д110мм-7м.п Ремонт козырьков Ревизия запорной арматуры Ревизия электропроводки Утепление трубопроводов Штукатурка цоколя-30 кв.м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.5 | Ленина, 161 Устройство отмостки – 30 кв. м. Смена дверного блока. Ревизия электропроводки Ревизия запорной арматуры Утепление трубопроводов Утепление подвалов |  |  |  |
| 1.6 | Ленина, 165 Устройство отмостки – 64 кв. м. .Штукатурка цоколя – 20. кв.м. Ревизия электропрводки Ремонт шиферной кровли – 7,5 кв.м. Смена труб Х.В.-Д.20мм-6м/п Утепление трубопроводов Утепление подвалов |  |  |  |
| 1.7 | Советов, 76 Ремонт козырьков Ревизия запорной арматуры Ревизия электропроводки Утепление трубопроводов |  |  |  |
| 1.8 | Шевченко, 72 Устройство конька – 12м. погон. Ремонт шиферной кровли- 12 кв.м. Устройство отмостки – 30 кв.м. Смена труб Х.В.-Д.32мм-10м/п Смена вентиля Д 20- 6 шт Ревизия электропроводки Ревизия запорной арматуры Утепление трубопроводов Утепление подвалов |  |  |  |
| 1.9 | Краснопартизанская, 130 Провести ревизию запорной арматуры ХВ ЦО. Ревизия электропроводки Устройство отмостки – 20 кв. м. Смена вентиля Д.20-4шт. Ремонт дверных блоков – 3 шт.. Утепление трубопроводов Утепление подвалов Смена труб канализации Д110мм-7м.п |  |  |  |
| 1.10 | Ленина, 81 Ревизия электропроводки Ревизия запорной арматуры Ремонт дверных блоков – 2 шт. Штукатурка цоколя – 8. кв.м. |  |  |  |
| 1.11 | Шевченко, 88 Устройство бетонной отмостки – 30 кв.м. Ремонт мягкой кровли – 100 кв. м. Смена вентиля Д 20- 20 шт. Смена труб Д 32-9м.,Д57-6м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ревизия электропроводки Ревизия запорной арматуры Утепление трубопроводов Утепление подвалов |  |  |  |
| 1.12 | Первомайская, 115 Устр. примыкания к вен.каналу Ревизия электропроводки Ревизия запорной арматуры Ремонт шиферной кровли -7,5 квм. Смена вентиля Д 15- 1 шт. Утепление трубопроводов Утепление подвалов |  |  |  |
| 1.13 | Ленина, 73 Ревизия электропроводки Кап.Ремонт мягкой кровли- 500 кв.м. Ремонт козырька Смена труб Д 25-20м. Смена вентиляЦ.О. Д20- 12 шт.Д32-2шт. Смена вентиля Х.В. Д20- 18 шт. Ревизия запорной арматуры Утепление трубопроводов Утепление подвалов |  |  |  |
| 1.14 | Шевченко, 109 Смена труб канализации Д.100мм-8м.п Смена вентиля Х.В. Д20- 1 шт Ревизия запорной арматуры Ревизия электропроводки Утепление трубопроводов Утепление подвалов |  |  |  |
| 1.15 | Шевченко, 74 Ремонт козырька Смена вентилей Д25мм.-3шт. Смена трубопровода ХВ Д32- 6м. Устройство отмостки- 15м. Ревизия запорной арматуры Ревизия электропроводки Утепление трубопроводов Утепление подвалов |  |  |  |
| 1.16 | Лермонтова, 27 Смена труб Х.В. Д25- 60м.; смена вентиля Д20- 26 шт. Смена труб Ц.О. Д32- 24м.; Установить плафон-8шт.,выкл.-4шт. устройство конька- 12м устройство отмостки- 50 кв.м. Ревизия запорной арматуры Ревизия электропроводки Утепление трубопроводов Утепление подвалов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.17 | Красноармейская, 83 Ремонт шиферной кровли- 7,5 кв.м. Ревизия запорной арматуры Ревизия электропроводки Устройство отмостки- 16 кв.м. |  |  |  |
| 1.18 | Советов, 74 Смена труб Х.В. Д32- 8м.; Ревизия электропроводки Ревизия запорной арматуры Х.В. Штукатурка ступеней Утепление трубопроводов Утепление подвалов |  |  |  |
| 1.19 | Красная, 63Смена дверных блоков- 1шт. Ревизия запорной арматуры Ревизия электропроводки Смена труб Ц.К - 15м. Смена вентиля Х.В. Д 32- 1 шт Смена вентиля.Ц.О.-Д.20-12шт. Утепление трубопроводов Утепление подвалов |  |  |  |
| 1.20 | Ленина, 79 Смена вентиля Х.В. Д 40- 1 шт. Ревизия запорной арматуры Ревизия электропроводки Смена труб Ц.К - 15м. |  |  |  |
| 1.21 | Первомайская, 117 Смена конька – 16м. Смена вентиля Х.В. Д 32- 1 шт. Ревизия запорной арматуры Ревизия электропроводки Утепление трубопроводов |  |  |  |
| 1.22 | Шевченко, 107\1 Ревизия запорной арматуры Ревизия электропроводки Смена вентиля Д 20- 2 шт Смена труб канализации Д.100- 12м/п Утепление трубопроводов Утепление подвалов |  |  |  |
| 1.23 | Лермонтова, 29 Смена конька – 12м. Устройство отмостки- 18кв.м. Ремонт дверных блоков – 2 шт. Смена вентиля Д 20- 12 шт. Смена вентиля Д 57- 4 м. Смена труб Х.В. Д 25-8м., Ревизия электропроводки Ревизия запорной арматуры Установка плафона на МОП-6шт. Смена труб канализации Д.100- 12м/п. Утепление трубопроводов Утепление подвалов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.24 | Первомайская, 113 Ревизия электропроводки Ревизия запорной арматуры Устройство отмостки- 20 кв.м. Утепление трубопроводов |  |  |  |
| 1.25 | Красина, 83 Ревизия электропроводки Ревизия запорной арматуры Устройство отмостки- 30 кв.м. Смена труб канализации Д.100- 14м/п. Установить эл. счетчик на М.О.П. Смена вентиля Д 20- 40 шт. Смена труб Х.В. Д 32-25м.,Д20-16м/п Смена труб Ц.О. Д 32-25м., Утепление трубопроводов Утепление подвалов |  |  |  |
| 1.26 | Тельмана, 171 Смена труб Х.В. Д20-6м/п Смена вентиля Х.В. Ц.О. Д 20- 10 шт.Д57-2шт. Смена конька-20м.п. .Ремонт шиферной кровли-15 кв.м. Смена труб канализации Д.100- 8м/п.Д.50 – 6м.п Ревизия электропроводки Ревизия запорной арматуры Утепление трубопроводов Утепление подвалов |  |  |  |
| 1.27 | Шевченко, 96 Ремонт шиферной кровли-50 кв.м. Смена конька-30м.п. Ревизия электропроводки Ревизия запорной арматуры Смена вентиля Х.В.Ц.О. Д 20- 3 шт. Смена труб Ц.О. Д25-10м/п Утепление трубопроводов Утепление подвалов |  |  |  |
| 1.28 | Тельмана, 169 Ремонт шиферной кровли-5 кв.м. Ревизия электропроводки Ревизия запорной арматуры Смена труб Х.В. Д32-10 м/п, Д20- 6м.п Смена труб Ц.О. Д20-18м.п Смена вентиля Х.В.Ц.О. Д 20- 4 шт. Установить эл. счетчик на М.О.П. Утепление трубопроводов Утепление подвалов Смена труб канализации Д.100- 8м/п. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.29 | Шевченко, 94 Ремонт шиферной кровли-7,5 кв.м. Ревизия электропроводки Ревизия запорной арматуры Смена вентиля Х.В. Д 20- 6 шт.Д 40-1 Смена труб канализации Д.100- 8м/п. Утепление трубопроводов Утепление подвалов |  |  |  |
| 1.30 | Шевченко, 90 Ревизия электропроводки Ревизия запорной арматуры Утепление трубопроводов Утепление подвалов Устройство отмостки- 6 кв.м. Смена вентиля .Ц.О. Д 50- 2 шт |  |  |  |
| 2. | Подготовка к осеннее-зимнему периоду муниципальных объектов теплоснабжения: |  | директор муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго» муниципального образования Щербиновский район А.В.Заскалкин (по согласованию) |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт дымовых труб котельная кв.68,109,ЦРБ. | август |  |  |
| 2.2 | Установка отсекающих газовых клапанов котельная СОШ № 10, СОШ № 9, СОШ № 7, ДОУ № 4, СОШ № 11, ДОУ № 13, СОШ № 6, СОШ № 8, СОШ № 12,ДОУ № 14, СОШ № 13, ДОУ № 10, ДОУ №11. | август |  |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт автоматики безопасности с установкой звуковой и световой сигнализации ,с выводом в места постоянного пребывания людей ,с установкой GSM модуля для выхода на оператора котельная СОШ 10.СОШ 9,СОШ 7,ДОУ 4,СОШ 11,ДОУ 13,СОШ 6(2шт),СОШ 8,СОШ 12,ДОУ 14,СОШ 13,ДОУ 10.ДОУ 11 | август |  |  |
| 3. | Подготовка учреждений, подведомственных отделу образования, к работе в осенне - зимний период |  | начальник управления образования администрации муниципального образования Щербиновский район Л.И.Городицкая |  |
| 3.1 | Частичный ремонт кровли в образовательных учреждениях | август |  |  |
| 3.2 | Косметический ремонт собственных котельных | август |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3 | Опрессовка систем отопления | август |  |  |
| 3.4 | Утепление колодцев теплоснабжения, водоснабжения, канализации | август |  |  |
| 3.5 | Утепление ветхих оконных и дверных проемов, подвальных помещений | август |  |  |
| 4. | Подготовка к осенне – зимнему периоду муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная больница муниципального образования Щербиновский район (далее – МУЗ ЦРБ): |  | главный врач муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная больница муниципального образования Щербиновский район О.В.Касай |  |
| 4.1 | Проверка и ремонт измерительных приборов котлов отопления МУЗ ЦРБ | август |  |  |
| 4.2 | Проведение остекления зданий МУЗ ЦРБ и участковых больниц | август |  |  |
| 5. | Подготовка учреждений культуры, искусства и кинематографии к работе в осенне –зимний период: |  | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Щербиновский район И.В.Гужова |  |
| 5.1 | Установить приборы учета тепла в учреждениях культуры и искусства. Довести уровень оснащенности приборами учета до 100% | июль |  |  |
| 5.2 | Руководителям учреждений сверить лимиты потребления энергоресурсов | июнь |  |  |
| 5.3 | Провести капитальный ремонт отопления в учреждениях культуры: муниципальное учреждение культуры «Екатериновский сельский дом культуры» Екатериновского сельского поселения Щербиновского района», муниципальное учреждение культуры «Новощербиновский сельский Дом культуры Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района» | сентябрь |  |  |
| 5.5 | Проверить и привести в соответствие укомплектованность первичными средствами пожаротушения. Приведение в соответствии с нормами противопожарной безопасности оконных решеток, пропитки деревянных конструкций и системы оповещения учреждений культуры | август |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Подготовка к осенне – зимнему периоду объектов открытого акционерного общества «Щербиновскаярайгаз» |  | исполняющий обязанности исполнительного директора открытого акционерного общества «Щербиновскаярайгаз» В.В.Кононенко (по согласованию) |  |
| 6.1 | Обследование технического состояния подземных газопроводов приборным методом, в том числе: на герметичность – 40,5 километра на сплошность изоляции – 40,5 километра | август август |  |  |
| 6.2 | Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов – 190 единиц | сентябрь |  |  |
| 6.3 | Покраска надземных газопроводов – 2 километра | сентябрь |  |  |
| 6.8 | Подготовка к зиме зданий и систем их отопления (производственные базы) – 5 единиц | сентябрь |  |  |
| 6.9 | Техническое обслуживание газопроводов, в том числе: герметизация вводов инженерных коммуникаций в подвалы жилых домов и общественных зданий- 367/37 единиц | сентябрь |  |  |
| 6.10 | Проверка на исправность и приведение в порядок автоматики по тяге и автоматики безопасности газовых приборов 5 комплектов | сентябрь |  |  |
| 6.11 | Подготовка аварийных дизельных станций к локализации возможных аварий – 1 единица | сентябрь |  |  |
| 8. | Подготовка учреждений социальной защиты населения Краснодарского края в Щербиновском районе в осенне-зимний период: |  | руководитель управления социальной защиты населения департамента социальной защиты населения Краснодарского края в Щербиновском районе В.С.Гукин |  |
| 8.1 | Испытание электроустановок | июнь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.2 | Проверка неисправности систем жизнеобеспечения учреждения (водопровод, отопительная система, канализация). Утепление окон. | август |  |  |
| Государственное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Щербиновский социальный приют для детей и подростков «Светлячок» |  |  |  |  |
| 8.8 | Опрессовка труб отопления | сентябрь |  |  |
| 8.9 | Проверка дымохода | сентябрь |  |  |
|  | Профилактическое обслуживание канализационных труб | сентябрь |  |  |
|  | Техническое обслуживание газовых котлов наружного размещения и теплового пункта. | август |  |  |

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Щербиновский район		                                                           С.Ю.Цирульник