- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЩЕРБИНОВСКИИ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2014                                                                                                   № 612

ст-ца Старощербиновская

Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования Щербиновский район

«Комплексное развитие муниципального образования

Щербиновский район в сфере строительства,

жилищно-коммунального комплекса и дорожного хозяйства»

на 2015-2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Щербиновский район, постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 7 июля 2014 года № 341 «О порядке принятия решения, о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Щербиновский район «Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального комплекса и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы» (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования Щербиновский район (Оголь) предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной программы муниципального образования Щербиновский район «Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального комплекса и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы» в бюджете муниципального образования Щербиновский район на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов.

3. Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления  администрации муниципального образования Щербиновский район (Лунева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Щербиновский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Щербиновский район».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования Щербиновский район С.Ю. Цирульника.

6. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, за исключением пункта 1, вступающего в силу со дня вступления в силу решения Совета муниципального образования Щербиновский район «О бюджете муниципального образования Щербиновский район на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Глава

муниципального образования

Щербиновский район                                                                              С.Г. Робилко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 12.11.2014 № 612 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Щербиновский район

«Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский

район в сфере строительства, жилищно-коммунального комплекса и

дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Щербиновский район «Комплексное развитие муниципального

образования Щербиновский район в сфере строительства,

жилищно-коммунального комплекса и

дорожного хозяйства» на 2015 - 2017 годы

| Наименование муниципальной программы |  | муниципальная программа муниципального образования Щербиновский район «Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального комплекса и дорожного хозяйства» на 2015 - 2017 годы (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы |  | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район муниципальное казенное учреждение муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» (далее МКУ МОЩР «Служба строительного заказчика»), отдел по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального образования Щербиновский район |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы |  | не предусмотрены |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  | строительство подводящего газопровода; подготовка к осенне-зимнему периоду; финансовое обеспечение деятельности МКУ МОЩР «Служба строительного заказчика»; поддержка муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго» муниципального образования Щербиновский район (далее - МУП «Теплоэнерго» МОЩР) |
| Цели муниципальной программы |  | достижение 96-процентного уровня газификации природным газом объектов муниципального образования Щербиновский район; обеспечение надежности системы теплоснабжения муниципального образования Щербиновский район; осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах объектов социальной сферы муниципального образования Щербиновский район; снижение кредиторской задолженности МУП «Теплоэнерго» МОЩР за приобретенные топливно-энергети-ческие ресурсы |
| Задачи муниципальной программы |  | развитие системы газификации муниципального образования Щербиновский район; приведение объектов жилищно-ком-мунального комплекса и объектов теплоснабжения муниципального образования Щербиновский район в соответствие стандартам, нормам и правилам промышленной безопасности; эффективная деятельность МКУ МОЩР «Служба строительного заказчика»; эффективная деятельность МУП «Теплоэнерго» МОЩР. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | протяженность построенного газопровода количество котельных подготовленных к работе в осенне-зимний период поддержка МКУ МОЩР «Служба строительного заказчика». снижение кредиторской задолженности МУП «Теплоэнерго» МОЩР |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | этапы не предусмотрены срок реализации: 2015-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  | общий объем финансирования программы составляет – 13 700 000 рублей, в том числе: средства бюджета муниципального образования Щербиновский район бюджета – 13 700 000 рублей: 2015 год – 6 550 000 рублей 2016 год – 5 450 000 рублей 2017 год – 1 700 00 рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы |  | контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования Щербиновский район. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунальной сферы

муниципального образования Щербиновский район

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить рост темпов газификации в муниципальном образовании Щербиновский район, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации населенных пунктов муниципального образования Щербиновский район будет создана база по снабжению коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

Негативное изменение экономических условий функционирования МУП «Теплоэнерго» МОЩР, связанное с ростом цен на энергоносители и соблюдением ограничений по предельным уровням тарифов, а также в целях сглаживания возможных негативных социальных последствий, не могло не отразиться на экономическом положении МУП «Теплоэнерго» МОЩР.

Для надежного теплоснабжения потребителей, а так же для стабильной работы теплоэнергетики в зимний период существенную роль играет финансовое состояние МУП «Теплоэнерго» МОЩР, способность рассчитываться с поставщиками за потребленные энергоресурсы. Существующая тарифная политика, оказание услуги потребителям по отоплению по регулируемым ценам принесли значительные убытки.

В настоящее время МУП «Теплоэнерго» МОЩР находится в сложном финансовом положении, заложенные в тариф объемы и расценки на электроэнергию, природный газ, не покрывают затратной части. Вместе с тем, МУП «Теплоэнерго» МОЩР имеет задолженность перед поставщиками энергоресурсов, что ставит под угрозу энергетическую безопасность муниципального образования Щербиновский район.

В результате вышеизложенного снижается надежность функционирования жизнеобеспечивающих систем теплоснабжения. Увеличивается количество аварийных ситуаций и повреждений в сетях теплоснабжения по причине их ветхости. На восстановление ущерба, наносимого авариями, затрачиваются значительные средства.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит привести в соответствие с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», «Правил безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных труб» теплоэнергетические объекты муниципального образования Щербиновский район. Это позволит  надежно, безопасно и качественно обеспечивать потребности муниципального образования Щербиновский район  в тепловой энергии в осенне-зимнем периоде и снизить вероятность возникновения внештатных ситуаций, устранение которых требует больших финансовых затрат  и приводит к перебоям в подаче тепловой энергии потребителям, которыми являются важные  социально-культурные объекты и жители станицы. Повысится безопасность дорожного движения на дорогах местного значения муниципального образования Щербиновский район.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Цели муниципальной программы – достижение 96-процентного уровня газификации природным газом объектов муниципального образования Щербиновский район;

обеспечение надежности системы теплоснабжения муниципального образования Щербиновский район;

осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах объектов социальной сферы муниципального образования Щербиновский район;

снижение кредиторской  задолженности МУП «Теплоэнерго» МОЩР за приобретенные топливно-энергетические ресурсы

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

развитие системы газификации муниципального образования Щербиновский район;

приведение объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов теплоснабжения муниципального образования Щербиновский район в соответствие стандартам, нормам и правилам промышленной безопасности;

эффективная деятельность МКУ МОЩР «Служба строительного заказчика»;

эффективная деятельность МУП «Теплоэнерго» МОЩР.

Целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Фактическое значение целевого показателя «Протяженность построенного газопровода» определяется на основании актов выполненных работ.

Фактическое значение целевого показателя «Количество котельных подготовленных к работе в осенне-зимний период» определяется на основании  данных паспорта готовности муниципального образования Щербиновский район к работе в осенне-зимний период.

Целевой показатель «Предоставление субсидий МКУ МОЩР «Служба строительного заказчика» рассчитывается по формуле:

Пс = Взф / Фвф

где: Пс - предоставленные субсидии;

Взф – выполнение запланированных функций;

Фвф – фактически выполненные функции.

Целевой показатель «Снижение кредиторской задолженности МУП «Теплоэнерго» МОЩР» рассчитывается по формуле:

Скз = КЗ тг / КЗ пг *100

где: Скз - снижение кредиторской задолженности;

КЗ тг - кредиторская задолженность текущего года;

КЗ пг - кредиторская задолженность предшествующего года.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

Срок реализации: 2015-2017 годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм,

ведомственных целевых программ и

основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы, ведомственные целевые программы.

В рамках муниципальной программы реализуются основные мероприятия:

основное мероприятие № 1 «Строительство подводящего газопровода»;

основное мероприятие № 2 «Подготовка к осенне-зимнему периоду»;

основное мероприятие № 3 «Финансовое обеспечение деятельности МКУ МОЩР «Служба строительного заказчика»;

основное мероприятие № 4 «Поддержка муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго» муниципального образования Щербиновский район».

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Щербиновский район. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2017 годы составляет 13 700 000 (тринадцать миллионов семьсот тысяч) рублей.

| Источник финансирования муниципальной программы | Объем финансирования всего, руб. | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Муниципальная программа, всего | 13 700 000 | 6 550 000 | 5 450 000 | 1 700 000 |
| в том числе бюджет муниципального образования Щербиновский район | 13 700 000 | 6 550 000 | 5 450 000 | 1 700 000 |
| основное мероприятие № 1 «Строительство подводящего газопровода»; | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| основное мероприятие № 2 «Подготовка к осенне-зимнему периоду»; | 2 900 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| основное мероприятие № 3 «Финансовое обеспечение деятельности МКУ МОЩР «Служба строительного заказчика» | 2 100 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| основное мероприятие № 4 «Поддержка муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго» муниципального образования Щербиновский район»; | 7 500 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 0 |

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении № 5 к постановлению администрации муниципального образования Щербиновский район от 7 июля 2014 года № 341 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район».

6. Механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - администрация муниципального образования Щербиновский район (в лице отдела по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта), который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Щербиновский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «муниципальные программы».

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 9 к порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 7 июля 2014 года № 341 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район» (далее так же – Порядок).

В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации муниципальной программы координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - детальный план-график) по форме согласно приложению № 10 к Порядку.

Координатор муниципальной программы представляет в отдел экономики администрации муниципального образования Щербиновский район (далее – отдел экономики) план реализации муниципальной программы и детальный план-график в течение 3 рабочих дней после их утверждения.

В случае принятия координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы и детальный план-график он уведомляет об этом отдел экономики в течение 3 рабочих дней после их корректировки.

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики информацию о реализации муниципальной программы по отчетным формам согласно приложениям № 11, 12 к Порядку.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию основных мероприятий, включенных в муниципальной программу, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета муниципального образования Щербиновский район;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

В год завершения муниципальной программы координатор муниципальной программы представляет в отдел экономики доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Администрация муниципального образования Щербиновский район, как  муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ    «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение средств бюджета муниципального образования Щербиновский район;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий муниципальной программы.

Администрация муниципального образования Щербиновский район, как  главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Щербиновский район в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств бюджета муниципального образования Щербиновский район в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Отдел по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального образования Щербиновский район) и МКУ МОЩР «Служба строительного заказчика», как исполнители мероприятий:

обеспечивают реализацию мероприятий, проводит анализ их выполнения;

представляют отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения мероприятий основного мероприятия;

осуществляют полномочия, установленные муниципальной программой.

Первый заместитель главы

муниципального образования

Щербиновский район                                                                       С.Ю. Цирульник

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе муниципального образования Щербиновский район «Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального комплекса и дорожного хозяйства муниципального образования Щербиновский район» на 2015 - 2017 годы» |
| --- | --- |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства,

жилищно-коммунального комплекса и дорожного хозяйства муниципального образования

Щербиновский район» на 2015 - 2017 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального комплекса и дорожного хозяйства муниципального образования Щербиновский район» на 2015 - 2017 годы |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель «Выполнение всех мероприятий программы» |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие № 1 «Строительство подводящего газопровода» |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Целевой показатель «Протяженность построенного газопровода» | км | 8 | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие № 2 «Подготовка к осенне-зимнему периоду» |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Целевой показатель «Количество котельных подготовленных к работе в осенне-зимний период» | шт | 36 | 36 | 36 |
| 1.4 | Основное мероприятие № 3 «Финансовое обеспечение деятельности МКУ МОЩР «Служба строительного заказчика» |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Целевой показатель «Предоставление субсидий МКУ МОЩР «Служба строительного заказчика». | % | 20 | 24 | 30 |
| 1.5 | Основное мероприятие № 4 «Поддержка муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго» муниципального образования Щербиновский район»; |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Целевой показатель «Снижение кредиторской задолженности МУП «Теплоэнерго» МОЩР» | % | 20 | 25 | - |

Первый заместитель главы

муниципального образования

Щербиновский район                                                                                                                                            С.Ю. Цирульник

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе муниципального образования Щербиновский район «Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального комплекса и дорожного хозяйства муниципального образования Щербиновский район» на 2015 - 2017 годы» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования

Щербиновский район «Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального комплекса и дорожного хозяйства муниципального образования

Щербиновский район» на 2015 - 2017 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель | достижение 96-процентного уровня газификации природным газом объектов муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | развитие системы газификации муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие «Строительство подводящего газопровода», в том числе: | всего | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | подписание акта выполненных работ | администрация МОЩР, МКУ МОЩР «Служба строительного заказчика») |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.1.1 | в п. Прилиманский и п. Северный | всего | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | подписание акта выполненных работ | администрация МОЩР, МКУ МОЩР «Служба строительного заказчика») |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Цель | обеспечение надежности системы теплоснабжения муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача | приведение объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов теплоснабжения муниципального образования Щербиновский район в соответствие стандартам, нормам и правилам промышленной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие «Подготовка к осенне-зимнему периоду» | всего | 2 900 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | стабильная работа объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов теплоснабжения | администрация МОЩР, отдел по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации МОЩР (далее – отдел ЖКХ) |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район | 2 900 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  |
| 2.1.1.1 | Ремонт подводящих водопроводов | всего | 2 000 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | стабильная работа объектов жилищно-коммунального комплекса | администрация МОЩР, отдел ЖКХ |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район | 2 000 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 |  |  |
| 2.1.1.2 | текущий ремонт и установка котельного оборудования | всего | 900 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | стабильная работа объектов теплоснабжения | администрация МОЩР, отдел ЖКХ |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район | 900 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |  |  |
| 3 | Цель | Осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах объектов социальной сферы муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача | Эффективная деятельность МКУ МОЩР «Служба строительного заказчика» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | основное мероприятие № 5 «Финансовое обеспечение деятельности МКУ МОЩР «Служба строительного заказчика» | всего | 2 100 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | стабильная работа учреждения | администрация МОЩР |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район | 2 100 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |  |  |
| 4 | Цель | Снижение кредиторской задолженности МУП «Теплоэнерго» МОЩР за приобретенные топливно-энергетические ресурсы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача | Эффективная деятельность МУП «Теплоэнерго» МОЩР |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Основное мероприятие «Поддержка МУП «Теплоэнерго» МОЩР» | всего | 7 500 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 0 | Погашение кредиторской задолженности | администрация МОЩР |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район | 7 500 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 0 |  |  |
|  |  | ИТОГО: | 13 700 000 | 6 550 000 | 5 450 000 | 1 700 000 |  |  |

Первый заместитель главы

муниципального образования

Щербиновский район                                                                                                                                              С.Ю. Цирульник