|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от ____________ № ___ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Щербиновский район

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования Щербиновский район» на 2015-2017 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Щербиновский район

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования Щербиновский район» на 2015 - 2017 годы

| Наименование муниципальной программы |  | муниципальная программа муниципального образования Щербиновский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Щербиновский район»на 2015 - 2017 годы (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы |  | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы |  | не предусмотрены |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  | строительство блочно-модульных котельных |
| Цели муниципальной программы |  | повышение надежности систем теплоснабжения в муниципальном образовании Щербиновский район, снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии |
| Задачи муниципальной программы |  | ввод в эксплуатацию новых тепловых мощностей и тепловых сетей взамен морально и физически изношенных. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | ввод в эксплуатацию новых тепловых мощностей и тепловых сетей взамен морально и физически изношенных. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | этапы не предусмотрены срок реализации 2015-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  | общий объем финансирования программы составляет – 63 000 000,0. рублей, в том числе: средства бюджета муниципального образования Щербиновский район бюджета – 6 300 000,0 рублей: 2015 год – 2 700 000,0 рублей 2016 год – 3 600 000,0 рублей 2017 год – 0,0 рублей средства бюджета Краснодарского края 56 700 000,0 рублей: 2015 год – 24 300 000,0 рублей 2016 год – 32 400 000,0 рублей 2017 год – 0,0 рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы |  | контроль за выполнением муниципальной программы осуществляется администрацией муниципального образования Щербиновский район |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

теплоэнергетической сферы реализации муниципальной программы

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов является важнейшим приоритетом государственной политики по снижению энергоемкости и повышению конкурентоспособности отечественной продукции. Реализация мероприятий является одним из основных путей повышения эффективности использования бюджетных средств, направляемых на развитие экономического потенциала в муниципальном образовании Щербиновский район.

Теплоснабжение осуществляется в основном от котельных, состояние которых в значительной степени определяется изношенностью теплогенерирующего оборудования. Подавляющее большинство котельных (оборудования котельных) и тепловых сетей было построено (установлено) более 20 - 25 лет назад, что подразумевает не только низкий уровень их технического состояния, но и высокую отсталость существующих мощностей от современных аналогов, предназначенных для производства и передачи тепловой энергии.

Так, существующие котельные и тепловые сети значительно уступают современным новым образцам и в части энергоэффективности, а также в части экологии и промышленной безопасности.

Это обусловлено, прежде всего, произошедшим за последние годы значительным прогрессом в области производства котельного оборудования и тепловых сетей с применением энергосберегающих технологий, который позволил уменьшить габариты котельных, увеличить коэффициент полезного действия котельного оборудования, снизить вредные выбросы и потери тепла и теплоносителя при транспортировке.

Если сравнить современные образцы котельных и тепловых сетей с применяемыми 20 - 25 лет назад, то в первую очередь бросятся в глаза следующие отличия:

Коэффициент полезного действия современных котельных составляет 91 - 92%, что выше на 15% аналогичного показателя у старых образцов;

потери при транспортировке тепла в современных тепловых сетях составляют менее 1% на километр, тогда как в старых образцах данные потери составляют более 3%;

средний удельный расход топлива на выработку тепловой энергии действующими котельными в Краснодарском крае составляет 176 кг у.т./Гкал, а удельный расход топлива на выработку тепловой энергии современными котельными установками составляет 155 кг у.т./Гкал;

габариты современных котельных, а также оборудования примерно в 2 - 3 раза меньше старых образцов.

Обозначенный уровень физического износа существующих котельных и тепловых сетей усугубляет высокую разницу в технических показателях, так как изношенность дополнительно снижает КПД и увеличивает потери.

Техническая отсталость работающих в настоящее время котельных и тепловых сетей, а также соответствующего оборудования вместе с крайне высоким уровнем их износа сохраняет высокую аварийную опасность и ставит под угрозу стабильное и надежное теплоснабжение потребителей Краснодарского края, а также приводит к убыточности деятельности по производству и передаче тепловой энергии, несоответствию используемого оборудования, зданий и сооружений современным требованиям экологии и промышленной безопасности.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Цель муниципальной программы - повышение надежности систем теплоснабжения в муниципальном образовании Щербиновский район, снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии.

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации и техническому перевооружению источников и сетей теплоснабжения;

ввод в эксплуатацию новых тепловых мощностей и тепловых сетей взамен морально и физически изношенных.

Целевые показатели муниципальной программы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе. Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм,

ведомственных целевых программ и

основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы, ведомственные целевые программы.

В рамках муниципальной программы реализуется основное мероприятие:

основное мероприятие «Строительство блочно-модульных котельных», приведено в Приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

При определении расчетов финансирования муниципальной программы за основу взяты данные о фактических затратах по мероприятиям согласно проектно-сметной документации.

| Источник финансирования муниципальной программы | Объем финансирования всего, руб. | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Муниципальная программа, всего | 63 000 000,0 | 27 000 000,0 | 36 000 000,0 | 0,0 |
| в том числе бюджет муниципального образования Щербиновский район | 6 300 000,0 | 2 700 000,0 | 3 600 000,0 | 0,0 |
| Бюджет Краснодарского края | 56 700 000,0 | 24 300 000,0 | 32 400 000,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: «Строительство блочно-модульных котельных» |  |  |  |  |

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями муниципального образования

Щербиновский район в сфере реализации муниципальной программы

на очередной финансовый год и плановый период

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Щербиновский район.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении № 5 к постановлению администрации муниципального образования Щербиновский район от 7 июля 2014 года № 431 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район».

7. Механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - администрация муниципального образования Щербиновский район (от имени которой выступает отдел по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта), который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Щербиновский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «муниципальные программы».

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 9 к порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 7 июля 2014 года № 341 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район» (далее так же – Порядок).

В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации муниципальной программы координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - детальный план-график) по форме согласно приложению № 10 к Порядку.

Координатор муниципальной программы представляет в отдел экономики администрации муниципального образования Щербиновский район (далее – отдел экономики) план реализации муниципальной программы и детальный план-график в течение 3 рабочих дней после их утверждения.

В случае принятия координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы и детальный план-график он уведомляет об этом отдел экономики в течение 3 рабочих дней после их корректировки.

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики информацию о реализации муниципальной программы по отчетным формам согласно приложениям № 11, 12 к Порядку.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию основных мероприятий, включенных в муниципальной программу, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета муниципального образования Щербиновский район;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

В год завершения муниципальной программы координатор муниципальной программы представляет в отдел экономики доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Администрация муниципального образования Щербиновский район, как  муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ    «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение средств бюджета муниципального образования Щербиновский район;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий муниципальной программы.

Администрация муниципального образования Щербиновский район, как  главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Щербиновский район в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств бюджета муниципального образования Щербиновский район в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Отдел по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального образования Щербиновский район (далее – отдел ЖКХ), как исполнитель мероприятия:

обеспечивает реализацию мероприятия, проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения мероприятий основного мероприятия;

осуществляет полномочия, установленные муниципальной программой.

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - к муниципальной программе - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Щербиновский район» на 2015 - 2017 годы |
| --- | --- |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Щербиновский район» на 2015 - 2017 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Щербиновский район» на 2015 - 2017 годы |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество котельных введенных в эксплуатацию | шт. | 3 | 4 | - |

Первый заместитель главы

муниципального образования

Щербиновский район                                                                                                                                              С.Ю. Цирульник

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - к муниципальной программе - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Щербиновский район» на 2015 - 2017 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Щербиновский район» на 2015 - 2017 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель | повышение надежности систем теплоснабжения в муниципальном образовании Щербиновский район, снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | ввод в эксплуатацию новых тепловых мощностей и тепловых сетей взамен морально и физически изношенных. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие «Строительство блочно-модульных котельных», в том числе: | всего | 63 000 000,0 | 27 000 000,0 | 36 000 000,0 | 0,0 | подписание акта ввода в эксплуатацию котельных | Администрация муниципального образования Щербиновский район (далее – администрация МОЩР), отдел ЖКХ |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район | 6 300 000,0 | 2 700 000,0 | 3 600 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края | 56 700 000,0 | 24 300 000,0 | 32 400 000,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 18 | всего | 9 000 000,0 | 0,0 | 9 000 000,0 | 0,0 | подписание акта ввода в эксплуатацию котельной | администрация МОЩР, отдел ЖКХ |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район | 900 000,0 | 0,0 | 900 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края | 8 100 000,0 | 0,0 | 8 100 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 5 | всего | 9 000 000,0 | 0,0 | 9 000 000,0 | 0,0 | подписание акта ввода в эксплуатацию котельной | администрация МОЩР, отдел ЖКХ |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район | 900 000,0 | 0,0 | 900 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края | 8 100 000,0 | 0,0 | 8 100 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | в муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 4 | всего | 9 000 000,0 | 0,0 | 9 000 000,0 | 0,0 | подписание акта ввода в эксплуатацию котельной | администрация МОЩР, отдел ЖКХ |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район | 900 000,0 | 0,0 | 900 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края | 8 100 000,0 | 0,0 | 8 100 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | квартал 86 (Щербиновский район, станица Старощербиновская, улица Советов, 156); | всего | 9 000 000,0 | 0,0 | 9 000 000,0 | 0,0 | подписание акта ввода в эксплуатацию котельной | администрация МОЩР, отдел ЖКХ |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район | 900 000,0 | 0,0 | 900 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края | 8 100 000,0 | 0,0 | 8 100 000,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | квартал 109 (Щербиновский район, станица Старощербиновская, улица Красная, 63); | всего | 9 000 000,0 | 0,0 | 9 000 000,0 | 0,0 | подписание акта ввода в эксплуатацию котельной | администрация МОЩР, отдел ЖКХ |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район | 900 000,0 | 0,0 | 900 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края | 8 100 000,0 | 0,0 | 8 100 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 13; | всего | 9 000 000,0 | 0,0 | 9 000 000,0 | 0,0 | подписание акта ввода в эксплуатацию котельной | администрация МОЩР, отдел ЖКХ |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район | 900 000,0 | 0,0 | 900 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края | 8 100 000,0 | 0,0 | 8 100 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | квартал 87 (Щербиновский район, станица Старощербиновская, улица Первомайская-Советов). | всего | 9 000 000,0 | 0,0 | 9 000 000,0 | 0,0 | подписание акта ввода в эксплуатацию котельной | администрация МОЩР, отдел ЖКХ |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район | 900 000,0 | 0,0 | 900 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края | 8 100 000,0 | 0,0 | 8 100 000,0 | 0,0 |  |  |

Первый заместитель главы

муниципального образования

Щербиновский район                                                                                                                                              С.Ю. Цирульник