Информация по ремонту улично-дорожной сети в муниципальном образовании Щербиновский район

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Щербиновский район:

| № п/п | Наименование сп | км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Глафировское СП | 17,00 |
| 2 | Ейскоукрепленское СП | 19,654 |
| 3 | Екатериновское СП | 56,11 |
| 4 | Николаевское СП | 11,938 |
| 5 | Новощербиновское СП | 65,565 |
| 6 | Старощербиновское СП | 101,456 |
| 7 | Шабельское СП | 24,858 |
| 8 | Щербиновское сп | 22,10 |
| 9 | ИТОГО по району | 318,726 |

Ремонт улично-дорожной сети в муниципальном образовании Щербиновский район в разрезе сельских поселений:

| Глафировское сп |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2017 год |  |  |
| Отремонтировано улично-дорожной сети (км) | 1,1 |  |
| Наименование отремонтированных объектов (название улиц) | село Глафировка, ул. Октябрьская, ул. Мира, ул Первомайская |  |
| Краевой бюджет (название программы) | «Реализация мероприятий подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края" в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»» 1866007 рублей |  |
| Местный бюджет (название программы) | Муниципальная программа «Развитие дорожной сети Глафировского сельского поселения Щербиновского района» 1264402,37 рублей |  |
| Дата начала работ | 26.06.2017 |  |
| Дата окончания работ | 30.08.2017 |  |
| 2018 год |  |  |
| Наименование объектов (название улиц) | Ремонт асфальтного покрытия улицы Кр Партизанская |  |
| Краевой бюджет (название программы) | 1 804 267 рублей |  |
| Местный бюджет (название программы) | 95 000 рублей |  |
| Дата начала работ | 1.06.2018 |  |
| Дата окончания работ | 15.06.2018 |  |
| Ейскоукрепленское сп |  |  |
| 2017 |  |  |
| Отремонтировано улично-дорожной сети (км) | 2,9 км |  |
| Наименование отремонтированных объектов (название улиц) | 1.Ремонт ул. Ленина от дома №147 до ул. Лиманной в с. Ейское Укрепление 2. Ремонт ул. Ленина от ПК0+00 до ПК6+32 (ул. Делегатская) в с. Ейское Укрепление 3. ремонт ул. Суворова от ул.3-й Интернационал до автомобильной дороги с .Ейское Укрепление-х. Любимов в с. Ейское Укрепление 4. Ремонт подъезда к кладбищу в с.Ейское Укрепление 5. Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц в с.Ейское Укрепление 6. Подсыпка смесью ГПС: ул. Гайдукова, переулок Кооперативный, подъездные пути к автобусным остановкам |  |
| Краевой бюджет (название программы) | 2 996 291,00 рублей |  |
| Местный бюджет (название программы) | 2 905 637,00 рублей |  |
| Дата начала работ | 12.07.2017 |  |
| Дата окончания работ | 20.12.2017 |  |
| 2018 |  |  |
| Наименование объектов (название улиц) | Ремонт: ул.Советов от дома № 70 до ул.Лиманной в с.Ейское протяженностью 0,45 км; ул.Чкалова от ПК0+00 (дом №21) до ПК3+95 в с.Ейское Укрепление, протяженностью 0,395 км |  |
| Краевой бюджет (название программы) | 1 528 575 рублей |  |
| Местный бюджет (название программы) | 80 483,32 рублей |  |
| Дата начала работ | 29.05.2018 |  |
| Дата окончания работ | 30.06.2018 |  |
| Екатериновское сп |  |  |
| 2017 год |  |  |
| Отремонтировано улично-дорожной сети (км) | 1,076 км |  |
| Наименование отремонтированных объектов (название улиц) | пер.Комсомольского от ул.Садовой до ул.Крестьянской в с.Екатериновка, 0,290 км ул.Мира от дома №22 до пер.Советов в с.Екатериновка 0,372 км 30.06.2017-25.09.2017 Краевой бюджет 1 843 884; Местный бюджет 97 100 |  |
|  | пер.Советов от ул.Темерницкой до ул.Калинина в с.Екатериновка 0,378 18.07.2017-25.09.2017 Местный бюдет 909 421 |  |
|  | ул.Темерницкой от ПК0+00 (дом №2) до ПК7+50 в с.Екатериновка 0,780 1.08.2017-25.09.2017 местный бюджет 1 362 546,62 |  |
|  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района (с.Екатериновка) Местный бюджет 1 285 874 7.07.2017-25.09.2017 |  |
|  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Торговая и пер.Пролетарский в с.Екатериновка Местный бюдет 34 831 2.10.2018-2.10.2017 |  |
| Итого: | Местный бюджет: 3 689 772,62 Краевой бюджет: 1 843 884 |  |
| 2018 год |  |  |
| Наименование объектов (название улиц) | Ремонт ул. Нестеренко от ПК0+00 (автомобильная дорога с.Ейское Укрепление-х. Любимов) до ПК5+06 в х. Любимов Екатериновского СП. |  |
| Краевой бюджет (название программы) | 937 071,55 рублей |  |
| Местный бюджет (название программы) | 49 388,05 рублей |  |
| Дата начала работ | 31.05.2018 |  |
| Дата окончания работ | 19.06.2018 |  |
| Николаевское сп |  |  |
| 2017 год |  |  |
| Отремонтировано улично-дорожной сети (км) |  | 1 |
| Наименование отремонтированных объектов (название улиц) |  | 1. Ремонт ул.2-я Пятилетка от дома №4 до ул.Ленина в с.Николаевка 2. Ремонт ул.К.Либкнехта от ул.С.Разина до ул.Ленина в с.Николаевка 3. Ремонт ул.Р.Люксембург от ул.С.Разина до ул.Ленина в с.Николаевка 4. Ремонт ул.С.Разина от ул.Р.Люксембург до ул.К.Либкнехта в с.Николаевка 5. Ремонт ул.Энгельса от дома №2 до ул.Ленина в с.Николаевка |
| Краевой бюджет (название программы) |  | 1927264,00 рублей |
| Местный бюджет (название программы) |  | 192700,00 рублей |
| Дата начала работ |  | 13.07.2017 |
| Дата окончания работ |  | 31.07.2017 |
| 2018 год |  |  |
| Наименование объектов (название улиц) | Ремонт асфальтного покрытия улицы Горького в с.Николаевка |  |
| Краевой бюджет (название программы) | 2 980 500 рублей |  |
| Местный бюджет (название программы) | 157 000 рублей |  |
| Дата начала работ | 4.06.2018 |  |
| Дата окончания работ | 4.07.2018 |  |
| Новощербиновское сп |  |  |
| Отремонтировано улично-дорожной сети (км) |  | - 1,100 - 2,521 |
| Наименование отремонтированных объектов (название улиц) |  | - Ремонт тротуаров: - по ул. Лубянецкого от ПК 0+00 (дом №49) до ПК 2+20, - по ул. Октябрьской от ул. Мира до ул. Телеграфной, - по ул. Октябрьская от ПК 0+00 (ул. Ясенская) до ПК 4+84 - Ремонт тротуаров: - по ул.Калинина от ул.Мира до ул.Крестьянской, - по ул. Октябрьской от ул. Лубянецкого до ул.Мира, - по ул. Калинина от ул. Ясенской до ул. Лубянецкого, - по ул.Советов от дома №2 до ул.Черноморской; Устройство тротуаров: - по ул.Мира от дома №28 до ул.Калинина, - по ул.Телеграфной от Свято-Покровского Храма до ул.Калинина |
| Краевой бюджет (название программы) |  | 993 500,00 рублей |
| Местный бюджет (название программы) |  | - 110 425,00 - 3 300 271,05 |
| Дата начала работ |  | - 30.06.2017 - 16.08.2017 |
| Дата окончания работ |  | - 31.08.2017 - 14.10.2017 |
| 2018 год |  |  |
| Наименование объектов (название улиц) | Ремонт ул. Кубанская (от ул. Советов до ул. Красной); ул. Орджоникидзе (от ул. Красной до ул. проезжей). Ремонт тротуара по ул. Ленина ко входу в д/с № 12. |  |
| Краевой бюджет (название программы) | 3 670 388,14 рублей |  |
| Местный бюджет (название программы) | 193 234,09 |  |
| Дата начала работ | 4.06.2018 |  |
| Дата окончания работ | 4.07.2018 |  |
| Шабельское сп |  |  |
| 2017 год |  |  |
| Отремонтировано улично-дорожной сети (км) |  | 2,425 |
| Наименование отремонтированных объектов (название улиц) |  | 1. Ремонт ул. Партизанской от дома № 140 до дома № 166 в с. Шабельское (протяженность - 535 м); 2. Ремонт ул. Кирова от ул. Советов до дома № 143 в с. Шабельское (протяженность - 1267 м). 3. Ремонт ул. Ленина от ул. Степана Разина до ул.Советов в с. Шабельское (протяженность - 623 м). |
| Краевой бюджет (название программы) |  | 2 639 992,00 рублей |
| Местный бюджет (название программы) |  | 1. Сумма контракта - 1 134 984,00 руб., местный бюджет. 2.Сумма контракта - 2 778 992,00 руб., из них краевой бюджет - 2 639 992,00 руб., местный бюджет - 139 000,00 руб. 3. Сумма контракта - 1 820 361,00 руб. местный бюджет Всего из местного бюджета – 3 094 345,00 руб. |
| Дата начала работ |  | 1. 03.07.2017 2. 03.07.2017 3. 29.09.2017 |
| Дата окончания работ |  | 1. 31.08.2017 2. 31.08.2017 3. 29.10.2017 |
| 2018 год |  |  |
| Наименование объектов (название улиц) | Ремонт ул. Мира от ПКО+00 (дом № 20) до ПК2+57 |  |
| Краевой бюджет (название программы) | 537 419,62 рублей |  |
| Местный бюджет (название программы) | 28 452,80 рублей |  |
| Дата начала работ | 22.05.2018 |  |
| Дата окончания работ | 9.06.2018 |  |
| Щербиновское сп |  |  |
| 2017 год |  |  |
| Отремонтировано улично-дорожной сети (км) |  | 0,909 |
| Наименование отремонтированных объектов (название улиц) |  | 1) ул. Западной от ПК0+00 (дом №32) до ПК6+05 в п. Щербиновский; 2) ул.К.Маркса от ул.Советской до ул.Комсомольской в п.Щербиновский; 3) ул.Гагарина от дома № 17 до ул.К.Маркса в п.Щербиновский. |
| Краевой бюджет (название программы) |  | 1916300,00 рублей |
| Местный бюджет (название программы) |  | 633 430 рублей |
| Дата начала работ |  | 07.2017 |
| Дата окончания работ |  | 09.2017 |
| 2018 год |  |  |
| Наименование объектов (название улиц) | Ремонт ул. Свердлова (от ул. Первомайской до дома № 46); ул. Энгельса (от автомобильной дороги Краснодар- Ейск до дома № 32 А в п. Восточный); ул. Советской (от ул. Строителей до ул. Кирова) |  |
| Краевой бюджет (название программы) | 1 743 343 рублей |  |
| Местный бюджет (название программы) | 201 600 рублей |  |
| Дата начала работ | 5.06.2018 |  |
| Дата окончания работ | 6.07.2018 |  |
| Старощербиновское сп |  |  |
| 2017 год |  |  |
| Отремонтировано улично-дорожной сети (км) |  | 1,573 |
| Наименование отремонтированных объектов (название улиц) |  | Ул. С. Первоской, Ул. Калинина Ул. Пушкина Ямочный ремонт |
| Краевой бюджет (название программы) |  | 2 217 200 рублей |
| Местный бюджет (название программы) |  | 2 548 091 рублей |
| Дата начала работ |  |  |
| Дата окончания работ |  |  |
| 2018 год |  |  |
| Наименование объектов (название улиц) | Ремонт дорог (ул. Краснопартизанская (от ул. 8 Марта до ул. Радищева); ул Пионерская (от ул. Радищева до ул. Советов); ул. Шевченко (от ул. 8 Марта до ул. Свердлова); ул. Роза Люксембург (от ул. Советов до ул. Ленина); ул. Свердлова (от ул. С. Перовской до ул. Комсомольской) Ямочный ремонт по всем асфальтированным улицам. Ремонт тротуаров (ул. Пушкина (от ул. Пушкина № 2 до ул. Свердлова); ул. Шевченко (от ул. Красной до ул. Германа); ул. Ленина (от ул. Шевченко до ул. Лермонтова); ул. Фрунзе (от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Шевченко); ул. Красноармейская (от ул. Коммунаров до входа СОШ № 2); ул. Красная (от ул. Красина до ул. Красноармейская); ул. 8 Марта (от пер. Воровского до ул. Краснопартизанской); ул. Красная (от «Лада Сервис» до ул. Сакко и Ванцетти); ул. Краснопартизанская (элеватор); ул. Тельмана (от ул. Краснопартизанская до входа СОШ № 2); ул. Карла Либкнехта (от ул. Советов до ул. Ленина); ул. Карла Маркса (от ул. Розы Люксембург до ул. Первомайской). |  |
| Краевой бюджет (название программы) | 4 938 085 рублей |  |
| Местный бюджет (название программы) | 9 838 138 рублей |  |
| Дата начала работ | 1) 10.05.2018 2) 13.06.2018 |  |
| Дата окончания работ | 1) 13.06.2018 2) начало августа 2018 года |  |

2017 год

Итого по району:

Краевой бюджет: 16 400 438

Местный бюджет: 17 739 074

Всего: 34 139 512

Всего отремонтировано улично-дорожной сети: 13,031 км

2018 год:

Итого по району:

Краевой бюджет: 18 139 649,3

Местный бюджет: 10 643 296,3

Всего: 28 782 945,6