ПЛАН

работ по ремонту улично-дорожной сети в сельских поселениях Щербиновского района

на 2019 года

| № п/п | Наименование сельских поселений Щербиновского района | Дата размещения плана-графика закупок | Дата заключения соглашений | Дата проведения аукциона | Бюджет краевой/местный | План по ремонту улично-дорожной сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Старощербиновское | Не определена | Не определена | Не определена | Краевой - 0,00 | 1. Ямочный ремонт; 2. Ремонт улицы Пушкина от улицы Свердлова до улицы 8 Марта |
|  |  |  |  |  | Местный – 8 651 732,83 |  |
| 2 | Новощербиновское | 21 февраля 2019 | Апрель 2019 | Май 2019 | Краевой – 1 939 400,00 Местный – 6 417 870,70 | Ремонт улицы Ейской от улицы Ленина до улицы Мира (0,420 км) |
|  |  | Апрель 2019 | - | Май 2019 |  | Приобретение ГПС для ремонта гравийного покрытия: -улицы Фрунзе от улицы Октябрьской до дома № 9 (0,200 км); -улицы Калинина от улицы Лубянецкого до улицы Фрунзе (0,250 км); -улицы Черноморская от улицы Кавалерийской до улицы Советов (0,700 км); -улицы Калинина от улицы Ясенской до улицы Прогонной (0,450 км); -улицы Лермонтова от улицы Ленина до улицы Мира (0,37 км) |
| 3 | Щербиновское | Апрель 2019 | Апрель 2019 | Апрель 2019 | Краевой – 1 125 800,00 | Ремонт улицы Комсомольская, улицы Ленина |
|  |  |  |  |  | Местный – 84 700,00 |  |
| 4 | Ейскоукрепленское | 20-30 апреля 2019 | 9 апреля 2019 | 20-30 апреля 2019 | Краевой – 579 400,00 | Ремонт пер. Красноармейского от улицы Советов до улицы Кирова (0,187) |
|  |  |  |  |  | Местный – 24 087,00 |  |
| 5 | Екатериновское | 15 марта 2019 | Апрель 2019 | Май 2019 | Краевой – 1 457 500,00 | Ремонт пер. Московского от улицы Ленина до улицы Садовой |
|  |  |  |  |  | Местный – 45 141,00 |  |
| 6 | Николаевское | Март 2019 | Апрель 2019 | Май 2019 | Краевой – 3 026 300,00 | Ремонт улицы Ленина от улицы Калинина до улицы Чапаева |
|  |  |  |  |  | Местный – 126 100,00 |  |
| 7 | Глафировское | 20-30 апреля 2019 | 8 апреля 2019 | Май 2019 | Краевой – 3 185 100,00 | 1) Ремонт улицы Пионерской от улицы Калинина до улицы Мира; 2) ремонт улицы Пролетарской от улицы Мира до улицы Калинина; 3) ремонт улицы Шевченко от улицы Мира до улицы Калинина |
|  |  |  |  |  | Местный – 132 707,00 |  |
| 8 | Шабельское | Апрель 2019 | Апрель 2019 | Май-июнь 2019 | Краевой – 2 865 000,00 | Ремонт улицы Ивановской от автомобильной дороги «с. Шабельское – х. Молчановка» до улицы Шевченко в с. Шабельское |
|  |  |  |  |  | Местный – 215 627,00 |  |

Первый заместитель главы

муниципального образования

Щербиновский район                                                                                                                                        П.М. Лысенко