ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Щербиновский район

«Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский

район в сфере строительства, жилищно-коммунального комплекса»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Щербиновский район «Комплексное развитие муниципального

образования Щербиновский район в сфере строительства,

жилищно-коммунального комплекса»

| Наименование муниципальной программы |  | муниципальная программа муниципального образования Щербиновский район «Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального комплекса» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район |
| Участники муниципальной Программы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район |
| Исполнители мероприятий |  | не предусмотрены |
| Подпрограмма муниципальной программы |  | Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Щербиновский район |
| Ведомственные целевые программы |  | не предусмотрены |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  | № 1 «Развитие газоснабжения населенных пунктов Щербиновского района»; № 2 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика»; № 3 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательные работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае»; № 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щербиновский район»; № 5 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования Щербиновский район»; № 6 «Организация деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Щербиновский район»; № 7 «Строительство и реконструкция объектов муниципального образования Щербиновский район» |
| Цели муниципальной программы |  | комплексное развитие структуры и услуг жилищно - коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно - коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район |
| Задачи муниципальной программы |  | развитие системы газификации в муниципальном образовании Щербиновский район; осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах объектов социальной сферы в муниципальном образовании Щербиновский район; улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда и качества оказания медицинской помощи для жителей Щербиновского района; повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения; создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; организация процесса транспортных перевозок населения; проведение предпроектных и проектных работ для разработки проектной документации по реконструкции участков магистрального водопровода муниципального образования Щербиновский район; проведение ремонтных работ на участках магистрального водопровода муниципального образования Щербиновский район; достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов путем ликвидации свалок. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | доля населения муниципального образования Щербиновский район, обеспеченного природным газом; количество контрольных мероприятий, проведенных для осуществления начала строительства офиса врача общей практики; количество мероприятий, проведенных в рамках обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Щербиновский район; количество автотранспортных средств перевозящих население муниципального образования Щербиновский район; количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район; доля проведенных ремонтов участков магистрального водопровода МВ-2-2 муниципального образования Щербиновский район; количество мероприятий по реализации вопроса местного значения на территории муниципального образования; количество контрольных мероприятий, проведенных для осуществления начала строительства и реконструкции объектов муниципального образования Щербиновский район; доля жителей муниципального образования, охваченных мероприятиями по экологическому просвещению, экологическому воспитанию и формированию экологической культуры в области обращения с ТКО; доля ликвидированных несанкционированных свалок |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | этапы не предусмотрены срок реализации: 2024 - 2026 годы |
| «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  | общий объем финансирования программы составляет 218 704 463,78 рублей, в том числе: средства бюджета муниципального образования Щербиновский район – 54 122 692,28 рублей: 2024 год – 19 883 660,60 рублей; 2025 год – 17 119 615,84 рублей; 2026 год – 17 119 415,84 рублей средства бюджета Краснодарского края – 39 550 696,50 рублей: 2024 год – 39 550 696,50 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей средства федерального бюджета – 125 031 075,00 рублей: 2024 год – 125 031 075,00 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития топливно-энергетического

комплекса и жилищно-коммунальной сферы

муниципального образования Щербиновский район.

Важной составной частью социально - экономической политики администрации муниципального образования Щербиновский район является развитие систем газоснабжения и водоснабжение населенных пунктов.

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы.

На протяжении ряда лет на территории муниципального образования идет активная газификация сельских населенных пунктов. По состоянию на 1 января 2023 года газифицированы 12 из 14 населенных пунктов; протяженность газовых сетей составляет 542,719 км, уровень газификации домовладений – 88,03%. При выполнении программных мероприятий по газификации, протяженность газопровода составит 546,247 км.

Негазифицированными остались пос. Прилиманский (население 57 человек) и пос. Северный (население 130 человек) Щербиновского сельского поселения и хутор Красный Дар (население 162 человек)  Екатериновского сельского поселения.

В 2022 году общее потребление природного газа по муниципальному образованию Щербиновский район составило 38 млн. м3.

Анализ данных показывает, что основным потребителем природного газа является население (около 87 %). Кроме того, проведенный анализ свидетельствует о существенном росте общего потребления природного газа в районе за последние пять лет (в 1,07 раза).

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить рост темпов газификации в муниципальном образовании Щербиновский район, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации населенных пунктов муниципального образования Щербиновский район будет создана база по снабжению коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

В целях совершенствования и координации управления строительным комплексом в муниципальном образовании Щербиновский район, также для повышения ответственности за эффективным использованием бюджетных средств при проведении работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства полномочия и функции заказчика-застройщика администрацией муниципального образования Щербиновский район были переданы муниципальному казенному учреждению муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» (далее также – МКУ МОЩР «ССЗ»).

Для эффективной деятельности МКУ МОЩР «ССЗ» планируется выделение денежных средств. Данные затраты будут направлены на поддержание текущей деятельности учреждения, а именно: заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, услуги связи, увеличение стоимости материальных запасов, прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, прочие работы, услуги.

В целях повышения уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения, создания системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения проводятся мероприятия по организации процесса обучения детей безопасному поведению на дороге и повышению у несовершеннолетних ответственности и культуры безопасного поведения на дороге.

Для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок планируется выделение денежных средств.

Высокие темпы развития промышленности и жилищного строительства, повышение степени благоустройства и улучшение санитарно-бытовых условий населения приводит к значительному росту потребления воды. Удовлетворение потребителей происходит за счет строительства новых, а также реконструкции существующих трубопроводных систем.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Цель муниципальной программы – комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы:

развитие системы газификации в муниципальном образовании Щербиновский район;

осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах объектов социальной сферы в муниципальном образовании Щербиновский район;

улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда и качества оказания медицинской помощи для жителей Щербиновского района;

повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения;

создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

организация процесса  транспортных перевозок населения;

проведение проектных работ для разработки проектной документации по реконструкции участков магистрального водопровода;

улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда для жителей муниципального образования Щербиновский район

В рамках муниципальной программы реализуются семь основных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе системы целевых показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач, определить их влияние на развитие муниципального образования Щербиновский район.

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении  № 1 к муниципальной программе.

Все целевые показатели соответствуют цели и задачам муниципальной программы. Они являются достоверными, доступными для определения.

В перечень целевых показателей включены показатели, значения которых рассчитываются по методикам, указанным в настоящем разделе.

Фактическое значение целевого показателя «Доля населения муниципального образования Щербиновский район, обеспеченного природным газом» определяется соотношением числа населения, обеспеченным природным газом, к общему числу населения муниципального образования Щербиновский район.

Фактическое значение целевого показателя «Количество контрольных мероприятий, проведенных для осуществления начала строительства офиса врача общей практики» определяется суммарным значением контрольных мероприятий для осуществления начала строительства офиса врача общей практики.

Фактическое значение целевого показателя «Количество мероприятий, проведенных в рамках обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Щербиновский район» определяется суммарным количеством проведенных мероприятий в рамках обеспечения безопасности дорожного движения.

Фактическое значение целевого показателя «Протяженность построенного газопровода» определяется суммарным значением данных актов выполненных работ.

Целевой показатель «Количество проведенных контрольных мероприятий МКУ МОЩР «ССЗ» определяется суммарным значением проведенных контрольных мероприятий по строительным объектам муниципальной собственности (при этом контрольные мероприятия - форма организации контрольных действий, осуществляемых в виде проверок в соответствии с утвержденной программой, результаты которых отражаются в отчете; контрольные действия – проверка оформления документов на предмет соответствия требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения и внутренних стандартов).

Фактическое значение целевого показателя «Ввод объекта в эксплуатацию» определяется количеством объектов введенных в эксплуатацию.

Фактическое значение целевого показателя «Снижение уровня аварийности в населенных пунктах и на дорогах Щербиновского района, сокращение числа страдавших в дорожно-транспортных происшествиях» определяется количеством дорожно-транспортных происшествий, произошедших в муниципальном образовании Щербиновский район за отчетный год, по отношению к предыдущему году.

Фактическое значение целевого показателя «Количество автотранспортных средств перевозящих население муниципального образования Щербиновский район» определяется количеством автотранспортных средств, перевозящим население муниципального образования Щербиновский район.

Фактическое значение целевого показателя: «Проведение предпроектных и проектных изысканий для разработки проектной документации на реконструкцию участков магистрального водопровода МВ-2-2 Щербиновского района» определяется количеством проведенных проектных работ для разработки проектной документации по реконструкции участка магистрального водопровода.

Фактическое значение целевого показателя: «Проведение проведение ремонтных работ на участках магистрального водопровода МВ-2-2 Щербиновского района» определяется долей проведенных ремонтных работ на участках магистрального водопровода.

Фактическое значение целевого показателя «Строительство и реконструкция объектов муниципального образования Щербиновский район» определяется долей построенных или реконструированных объектов;

Фактическое значение целевого показателя «Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Щербиновского района» определяется количеством организованных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район.

Фактическое значение целевого показателя «Доля ликвидированных несанкционированных свалок» определяется отношением части ликвидированного объема отходов ТБО к общему объему ТБО. Факт ликвидации подтверждается актом рабочей группы.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

Срок реализации: 2024-2026 годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы не реализуются ведомственные целевые программы.

Реализуется подпрограмма «Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Щербиновский район».

В рамках муниципальной программы реализуются семь основных мероприятий:

основное мероприятие № 1 «Развитие газоснабжения населенных пунктов Щербиновского района»;

основное мероприятие № 2 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения  муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика»;

основное мероприятие № 3 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательные работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае»;

основное мероприятие № 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щербиновский район»;

основное мероприятие № 5 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования Щербиновский район»;

основное мероприятие № 6 «Организация деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Щербиновский район»;

основное мероприятие № 7 «Строительство и реконструкция объектов муниципального образования Щербиновский район.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 к муниципальной программе. Паспорт подпрограммы «Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Щербиновского района» представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Щербиновский район и средств бюджета Краснодарского края. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 218 704 463  (двести восемнадцать миллионов семьсот четыре тысячи четыреста шестьдесят три) рубля 78 копеек.

| Источник финансирования муниципальной программы | Годы реализации | Объем финансирования, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | бюджет муниципального образования Щербиновский район | бюджет Российской Федерации | бюджет Краснодарского края |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа, всего, в том числе: | 2024 год | 184 465 432,10 | 19 883 660,60 | 125 031 075,00 | 39 550 696,50 |
|  | 2025 год | 17 119 615,84 | 17 119 615,84 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2026 год | 17 119 415,84 | 17 119 415,84 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 218 704 463,78 | 54 122 692,28 | 125 031 075,00 | 39 550 696,50 |
| Основное мероприятие № 1 «Развитие газоснабжения населенных пунктов Щербиновского района» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие № 2 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» | 2024 год | 6 486 300,63 | 6 486 300,63 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 6 375 843,17 | 6 375 843,17 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2026 год | 6 375 843,17 | 6 375 843,17 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 19 237 986,97 | 19 237 986,97 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие № 3 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательные работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие № 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щербиновский район» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие № 5 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 6 261 172,67 | 6 261 172,67 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 6 261 172,67 | 6 261 172,67 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2026 год | 6 261 172,67 | 6 261 172,67 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 18 783 518,01 | 18 783 518,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие № 6 «Организация деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 192 355 500,00 | 961 777,50 | 125 031 075,00 | 39 550 696,50 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 192 355 500,00 | 961 777,50 | 125 031 075,00 | 39 550 696,50 |
| Основное мероприятие № 7 «Строительство и реконструкция объектов муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 6 174 409,80 | 6 174 409,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 4 482 600,00 | 4 482 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2026 год | 4 482 400,00 | 4 482 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 15 139 409,80 | 15 139 409,80 | 0,00 | 0,00 |

При определении объемов финансирования муниципальной программы за основу взяты данные о фактических затратах мероприятий предыдущих лет, замечания и предложения по оптимизации расходов, сметы и расчеты, составленный координатором муниципальной программы с учетом индексов-дефляторов.

Мероприятия муниципальной программы подлежат уточнению на очередной финансовый год.

На реализацию мероприятий муниципальной программы средства выделяются из местного бюджета, в том числе и на условиях предоставления средств краевого бюджета в форме субвенций.

Предоставление средств краевого бюджета бюджету муниципального образования Щербиновский район осуществляется на основании Закона Краснодарского края от 15 декабря 2004 года № 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы» и Закона Краснодарского края от 22 декабря 2021 года № 4616-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 967 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»; Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями муниципального образования Щербиновский район

в сфере реализации муниципальной программы на очередной

финансовый год и плановый период

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Щербиновский район.

6. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении № 5 к постановлению администрации муниципального образования Щербиновский район от 7 июля 2014 года № 341 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район».

7. Механизм реализации муниципальной программы.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - администрация муниципального образования Щербиновский район, в лице отдела по вопросам строительства, жилищно- коммунального хозяйства и транспорта муниципального образования Щербиновский район, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Щербиновский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «муниципальные программы».

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 9 к порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 7 июля 2014 года № 341 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район» (далее - Порядок).

В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации муниципальной программы координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее – детальный план-график) по форме согласно приложению № 10 к Порядку.

Координатор муниципальной программы представляет в отдел экономики администрации муниципального образования Щербиновский район (далее – отдел экономики) план реализации муниципальной программы и детальный план-график в течение 3 рабочих дней после их утверждения.

В случае принятия координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы и детальный план-график он уведомляет об этом отдел экономики в течение 3 рабочих дней после их корректировки.

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики информацию о реализации муниципальной программы по отчетным формам согласно приложениям № 11, 12 к Порядку.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию основных мероприятий, включенных в муниципальной программу, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета муниципального образования Щербиновский район;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

В год завершения муниципальной программы координатор муниципальной программы представляет в отдел экономики доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

На основании постановления администрации муниципального образования Щербиновский район от 27 февраля 2023 года № 100 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Щербиновский район от 3 июня 2016 года № 308 «О передаче полномочий и функций заказчика – застройщика по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства муниципальному казенному учреждению муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика». Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика», как муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение средств бюджета муниципального образования Щербиновский район;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий муниципальной программы.

Администрация муниципального образования Щербиновский район, как  главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Щербиновский район в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств бюджета муниципального образования Щербиновский район в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнителей мероприятий не предусмотрено.

Начальник отдела  по вопросам строительства,

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта

администрации муниципального образования

Щербиновский район                                                                            В.И. Щербина

|  | ## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе муниципального образования Щербиновский район «Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства» |
| --- | --- |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования Щербиновский район

«Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства,

жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Наименование целевого показателя |  |  | Единица измерения |  |  |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель |  |  |  | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |
| 1.2 | Задачи |  |  |  | Развитие системы газификации в муниципальном образовании Щербиновский район; осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах объектов социальной сферы в муниципальном образовании Щербиновский район; улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда и качества оказания медицинской помощи для жителей Щербиновского района повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения; создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; организация процесса транспортных перевозок населения; проведение предпроектных и проектных работ для разработки проектной документации по реконструкции участков магистрального водопровода; проведение ремонтных работ на участках магистрального водопровода муниципального образования Щербиновский район; строительство и реконструкция объектов муниципального образования Щербиновский район» достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов путем ликвидации свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Целевой показатель: «Доля населения муниципального образования Щербиновский район, обеспеченного природным газом» |  |  |  | % |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 100% |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |
| 1.5 | Целевой показатель: «Количество мероприятий, проведенных в рамках обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Щербиновский район» |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 1.6 | Целевой показатель: «Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район» |  |  |  | шт. |  |  | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 1.7 | Целевой показатель: «Доля ликвидированных несанкционированных свалок» |  |  |  | % |  |  | 30,5 |  | 30,5 |  |  |  |  | 30,5 |
| 2 | Подпрограмма № 1 «Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Щербиновский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Задачи | Достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов путем ликвидации свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Целевой показатель: «Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район» |  |  |  |  |  | шт. |  | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 2.4 | Целевой показатель: «Доля ликвидированных несанкционированных свалок» |  |  |  |  |  | % |  | 30,5 | 30,5 |  |  |  |  | 30,5 |
| 3 | Основное мероприятие № 1 «Развитие газоснабжения населенных пунктов Щербиновского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 3.1 | Цель |  | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Задача |  | Развитие системы газификации в муниципальном образовании Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Целевой показатель: «Протяженность построенного газопровода» |  |  |  |  |  | км |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 4 | Основное мероприятие № 2 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Цель |  | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Задача |  | Осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах объектов социальной сферы в муниципальном образовании Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Целевой показатель: «Количество проведенных контрольных мероприятий МКУ МОЩР «ССЗ» |  |  |  |  |  | шт. |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 5 | Основное мероприятие № 3 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательные работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Цель |  | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Задача |  | Улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда и качества оказания медицинской помощи для жителей муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Целевой показатель: «Ввод объекта в эксплуатацию» |  |  |  |  |  | шт |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 6 | Основное мероприятие № 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щербиновский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |
| 6.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Задача | Повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения; создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Целевой показатель: «Снижение уровня аварийности в населенных пунктах и на дорогах муниципального образования Щербиновский район, сокращение числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях» |  |  |  |  |  | % |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 30 |
| 7. | Основное мероприятие № 5 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования Щербиновский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Задача | Организация процесса транспортных перевозок населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Целевой показатель: «Количество автотранспортных средств перевозящих население муниципального образования Щербиновский район» |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 8 | Основное мероприятие № 6 «Организация деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Щербиновский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| 8.2 | Задача | Проведение проектных работ для разработки проектной документации по реконструкции участков магистрального водопровода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Целевой показатель: «Количество проведенных предпроектных и проектных изысканий для разработки проектной документации на реконструкцию участков магистрального водопровода МВ-2-2 муниципального образования Щербиновский район» |  |  |  |  |  | шт. |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 8.4 | Целевой показатель: « Доля проведенных ремонтов участков магистрального водопровода МВ-2-2 муниципального образования Щербиновский район» |  |  |  |  |  | % |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |
| 9 | Основное мероприятие № 7 «Строительство и реконструкция объектов муниципального образования Щербиновский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Задача | Улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда для жителей муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Целевой показатель: «Ввод объекта в эксплуатацию» |  |  |  |  |  | шт |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе муниципального образования Щербиновский район «Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования Щербиновский район

«Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства,

жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы, исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Развитие газоснабжения населенных пунктов Щербиновского района» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию подводящего газопровода | администрация муниципального образования Щербиновский район (далее – администрация МО ЩР); муниципальное казенное учреждение муниципального образования «Служба строительного заказчика» (далее МКУ МОЩР «ССЗ») |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Строительство подводящего газопровода к поселкам Прилиманский и Северный Щербиновского района» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию подводящего газопровода | администрация МО ЩР; МКУ МО ЩР «ССЗ» |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1.1 «Организация газоснабжения населения (поселений) (строительство подводящих газопроводов)» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию подводящего газопровода | администрация МО ЩР; МКУ МО ЩР «ССЗ» |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие № 2 «Строительство подводящего газопровода к х. Красный дар Екатериновского сельского поселения Щербиновского района» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию подводящего газопровода | администрация МО ЩР; МКУ МО ЩР «ССЗ» |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие № 2.1 «Организация газоснабжения населения (поселений) (проектирование и (или) строительство подводящих газопроводов)» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию подводящего газопровода | администрация МО ЩР; МКУ МО ЩР «ССЗ» |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Основное мероприятие № 2 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» | 2024 год | 6 486 300,63 | 0,00 | 0,00 | 6 486 300,63 | 0,00 | стабильная работа МКУ МОЩР «ССЗ» по выполнению контрольных мероприятий | администрация МО ЩР |
|  |  | 2025 год | 6 375 843,17 | 0,00 | 0,00 | 6 375 843,17 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 6 375 843,17 | 0,00 | 0,0 | 6 375 843,17 | 0,00 |  |  |
|  |  | итого | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» | 2024 год | 6 486 300,63 | 0,00 | 0,00 | 6 486 300,63 | 0,00 | стабильная работа МКУ МОЩР «ССЗ» по выполнению контрольных мероприятий | администрация МО ЩР |
|  |  | 2025 год | 6 375 843,17 | 0,00 | 0,00 | 6 375 843,17 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 6 375 843,17 | 0,00 | 0,00 | 6 375 843,17 | 0,00 |  |  |
|  |  | итого | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Основное мероприятие № 3 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательные работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод объекта в эксплуатацию | администрация МО ЩР, МКУ МО ЩР «ССЗ» |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1 | Мероприятие № 1 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательные работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод объекта в эксплуатацию | администрация МО ЩР, МКУ МО ЩР «ССЗ» |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие № 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щербиновский район» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Формирование правильного и законного поведения участников дорожного движения (ДД) | администрация МО ЩР |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1 | Мероприятие № 1 «Разработка годовых планов мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организация процесса обучения детей безопасному поведению на дороге | администрация МО ЩР |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2 | Мероприятие № 2 «Организация и проведение в образовательных учреждениях района занятий направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение у несовершенно летних ответственности и культуры безопасного поведения на дороге | администрация МО ЩР ОГИБДД ОМВД по Щербиновскому району |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.3 | Мероприятие № 3 «Организация и проведение акций, уроков правовых знаний в образовательных учреждениях в рамках Всероссийской акции «Внимание - дети!» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение правового сознания несовершеннолетних участников ДД | администрация МО ЩР ОГИБДД ОМВД по Щербиновскому району |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.4 | Мероприятие № 4 «Разработка комплексных схем организации дорожного движения на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Принятие док-та по организации ДД «Комплексная схема организации дорожного движения в МОЩР» | администрация МОЩР |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие № 5 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 6 261 172,67 | 0,00 | 0,00 | 6 261 172,67 | 0,00 | Организация процесса транспортных перевозок населения | администрация МО ЩР |
|  |  | 2025 год | 6 261 172,67 | 0,00 | 0,00 | 6 261 172,67 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 6 261 172,67 | 0,00 | 0,00 | 6 261 172,67 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого | 18 783 518,01 | 0,00 | 0,00 | 18 783 518,01 | 0,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.1 | Мероприятие №1 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 6 261 172,67 | 0,00 | 0,00 | 6 261 172,67 | 0,00 | Организация процесса транспортных перевозок населения | администрация МО ЩР |
|  |  | 2025 год | 6 261 172,67 | 0,00 | 0,00 | 6 261 172,67 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 6 261 172,67 | 0,00 | 0,00 | 6 261 172,67 | 0,00 |  |  |
|  |  | итого | 18 783 518,01 | 0,00 | 0,00 | 18 783 518,01 | 0,00 |  |  |
| 6. | Основное мероприятие № 6 «Организация деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 192 355 500,00 | 125 031 075,00 | 39 550 696,50 | 961 777,50 | 0,00 | Организация деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения | администрация МО ЩР, отдел по распоряжению муниципальным имуществом администрации МО ЩР, МКУ МО ЩР «ССЗ» |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | итого | 192 355 500,00 | 125 031 075,00 | 39 550 696,50 | 961 777,50 | 0,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.1 | Мероприятие №1 «Выполнение предпроектных и проектных работ в рамках капитального ремонта участков магистрального водопровода МВ-2-2 муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Разработка проектно-сметной документации | администрация МО ЩР, МКУ МО ЩР «ССЗ» |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.2. | Мероприятие № 2 «Проведение ремонтных работ на участках магистрального водопровода МВ-2-2 муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 192 355 500,00 | 125 031 075,00 | 39 550 696,50 | 961 777,50 | 0,00 | Ремонтные работы на участках магистрального водопровода | администрация МО ЩР, отдел по распоряжению муниципальным имуществом администрации МО ЩР, |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | итого | 192 355 500,00 | 125 031 075,00 | 39 550 696,50 | 961 777,50 | 0,00 |  |  |
| 6.2.1 | Мероприятие № 2.1 «Капитальный ремонт «Водопровод В-2-2 от В 2 ПК 107+78 до с.Ейское Укрепление»» | 2024 год | 83 480 000,00 | 54 262 000,00 | 28 800 600,00 | 417 400,00 | 0,00 | Ремонтные работы на участках магистрального водопровода | администрация МО ЩР, отдел по распоряжению муниципальным имуществом администрации МО ЩР |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | итого | 83 480 000,00 | 54 262 000,00 | 28 800 600,00 | 417 400,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.2.2 | Мероприятие № 2.2 «Капитальный ремонт «Водопровод В 1-2-2 от В-2 ПК 254+92 с.Ейск Укреп. до с.Глафир»» | 2024 год | 31 159 700,00 | 20 253 805,00 | 10 750 096,50 | 155 798,50 | 0,00 | Ремонтные работы на участках магистрального водопровода | администрация МО ЩР, отдел по распоряжению муниципальным имуществом администрации МО ЩР, |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | итого | 31 159 700,00 | 20 253 805,00 | 10 750 096,50 | 155 798,50 | 0,00 |  |  |
| 6.2.3 | Мероприятие № 2.3 «Капитальный ремонт «Водопровод В-2-2,2 от В-2-2 ПК 364+14 до с.Шабельское»» | 2024 год | 77 715 800,00 | 50 515 270,00 | 26 811 951,00 | 388 579,00 | 0,00 | Ремонтные работы на участках магистрального водопровода | администрация МО ЩР, отдел по распоряжению муниципальным имуществом администрации МО ЩР, |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | итого | 77 715 800,00 | 50 515 270,00 | 26 811 951,00 | 388 579,00 | 0,00 |  |  |
| 7. | Основное мероприятие № 7 «Строительство и реконструкция объектов муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Изготовление технико-экономического расчета | администрация МО ЩР, МКУ МО ЩР «ССЗ» |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | ИТОГО в том числе: | 2024 год | 205 102 973,30 | 125 031 075,00 | 39 550 696,50 | 13 709 250,80 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2025 год | 12 637 015,84 | 0,00 | 0,00 | 12 637 015,84 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 12 637 015,84 | 0,00 | 0,00 | 12 637 015,84 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по программе в том числе: |  | 230 377 004,98 | 125 031 075,00 | 39 550 696,50 | 38 983 282,48 | 0,00 |  |  |

Начальник отдела  по вопросам строительства,

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта

администрации муниципального образования Щербиновский район                                                                   В.И. Щербина

ПАСПОРТ

подпрограммы

муниципального образования Щербиновский район

«Организация деятельности в сфере обращения с

твердыми коммунальными отходами на территории

муниципального образования Щербиновский район»

| Координатор подпрограммы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район; |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район; |
| Цели подпрограммы |  | комплексное развитие структуры и услуг жилищно - коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно - коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район; |
| Задачи подпрограммы |  | достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов путем ликвидации свалок; |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | ликвидация несанкционированных свалок; количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Щербиновского района. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | этапы не предусмотрены срок реализации 2024-2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы составляет – 15 139 409,80 рублей, в том числе: средства бюджета муниципального образования Щербиновский район – 15 139 409,80 рублей: 2024 год – 6 174 409,80 рублей; 2025 год - 4 482 600,00 рублей; 2026 год – 4 482 400,00 рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

организации деятельности в сфере обращения с твердыми

коммунальными отходами

На протяжении более десятка лет одной из острейших экологических проблем на территории муниципального образования Щербиновский район является проблема ликвидации твердых коммунальных отходов. К твердым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Установлено, что основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий, являются:

эксплуатация полигонов (свалок) в разрез требованиям природоохранного законодательства в части обращения с твердыми коммунальными отходами;

отсутствие системы вовлечения твердых коммунальных отходов в хозяйственный оборот;

недостаточно высокий уровень экологической культуры и этики среди населения.

В настоящее время в муниципальном образовании Щербиновский район расположено 5 свалок твердых коммунальных отходов, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и экологическую безопасность населения:

полигон бытовых отходов села Екатериновка Щербиновского района;

земельный участок для эксплуатации и обслуживания пункта приема мусора села Николаевка Щербиновского района;

свалка твердых бытовых отходов станицы Новощербиновской Щербиновского района;

свалка бытовых отходов станицы Старощербиновской Щербиновского района;

свалка твердых бытовых отходов села Шабельское Щербиновского района.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих районов. Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют полномочия в области обращения с отходами, на территориях сельских поселений, а также на межселенной территории.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра», к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов относится создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, их содержание, правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель муниципальной программы - комплексное развитие структуры и услуг жилищно - коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно - коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район.

Для реализации поставленной цели в рамках подпрограммы предусматривается решение задачи - достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов путем ликвидации свалок.

Эффективность реализации подпрограммы определяется на основе системы целевых показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач, определить их влияние на развитие муниципального образования Щербиновский район.

Перечень целевых показателей подпрограммы приведен в приложении  № 1 к муниципальной программе.

Все целевые показатели соответствуют цели и задачам подпрограммы. Они являются достоверными, доступными для определения.

В перечень целевых показателей включены показатели, значения которых рассчитываются по методикам, указанным в настоящем разделе.

Фактическое значение целевого показателя «Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Щербиновского района» определяется количеством организованных (в соответствии с требованиями постановления правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039  «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра») мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район.

Фактическое значение целевого показателя «Доля ликвидированных несанкционированных свалок» определяется отношением части ликвидированного объема отходов ТБО к общему объему ТБО. Факт ликвидации подтверждается актом рабочей группы.

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

Срок реализации: 2024-2026 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия «Ликвидация несанкционированных свалок», «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район».

Информация о мероприятиях подпрограммы приведена в приложении № 1 к подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Щербиновский район. Общий объем финансирования подпрограммы на 2024-2026 годы составляет 15 139 409 (пятнадцать миллионов сто тридцать девять тысяч четыреста девять) рублей 80 копеек.

| Источник финансирования подпрограммы | Годы реализации | Объем финансирования всего, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | бюджет муниципального образования Щербиновский район | бюджет Краснодарского края |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подрограмма, всего, в том числе: | 2024 год | 6 174 409,80 | 6 174 409,80 | 0,00 |
|  | 2025 год | 4 482 600,00 | 4 482 600,00 | 0,00 |
|  | 2026 год | 4 482 400,00 | 4 482 400,00 | 0,00 |
|  | Итого | 15 139 409,80 | 15 139 409,80 | 0,00 |
| Мероприятие № 1 Ликвидация несанкционированных свалок | 2024 год | 4 000 200,00 | 4 000 200,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 4 000 200,00 | 4 000 200,00 | 0,00 |
|  | 2026 год | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
|  | Итого | 12 000 400,00 | 12 000 400,00 | 0,00 |
| Мероприятие № 2 Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район | 2024 год | 1 209 409,80 | 1 209 409,80 | 0,00 |
|  | 2025 год | 482 400,00 | 482 400,00 | 0,00 |
|  | 2026 год | 482 400,00 | 482 400,00 | 0,00 |
|  | Итого | 2 174 209,80 | 2 174 209,80 | 0,00 |
| Мероприятие № 3 «Информирование населения в части экологического воспитания, разработка и размещение информационных материалов | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор муниципальной программы – администрация муниципального образования Щербиновский район (от имени которой выступает отдел по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального образования Щербиновский район), который:

обеспечивает разработку подпрограммы;

организует реализацию подпрограммы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в подпрограмму;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы.

Начальник отдела  по вопросам строительства,

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта

администрации муниципального образования

Щербиновский район                                                                            В.И. Щербина

|  | ## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ## к подпрограмме ## «Организация деятельности ## в сфере обращения с твердыми ## коммунальными отходами на территории муниципального образования Щербиновский район» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

## «Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

## на территории муниципального образования Щербиновский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Участник муниципальной программы, исполнитель мероприятия** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | федеральный бюджет |  | краевой бюджет |  | местные бюджеты | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Цель | Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | Достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов путем ликвидации свалок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1 «Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе: | 2024 год |  | 4 000 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4 000 200,00 |  | 0,00 |  | Ликвидация существующих свалок |  | администрация муниципального образования Щербиновский район (далее – администрация МОЩР); муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» муниципального образования Щербиновский район |
|  |  | 2025 год |  | 4 000 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4 000 200,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год |  | 4 000 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4 000 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 12 000 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 12 000 600,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1.1.1.1 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0301000:226 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, в 1800 км. восточнее с. Николаевка) | 2024 год |  | 666 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 666 700,00 |  | 0,00 |  | Ликвидация существующей свалки |  | администрация муниципального образования Щербиновский район; |
|  |  | 2025 год |  | 666 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 666 700,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год |  | 666 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 666 700,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 2 000 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 000 100,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0701000:708 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская) | 2024 год |  | 666 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 666 700,00 |  | 0,00 |  | Ликвидация существующей свалки |  | администрация муниципального образования Щербиновский район; муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» муниципального образования Щербиновский район |
|  |  | 2025 год |  | 666 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 666 700,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год |  | 666 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 666 700,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 2 000 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 000 100,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0801000:556 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, в 700 м. западнее ст. Новощербиновская Щербиновского района) | 2024 год |  | 666 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 666 700,00 |  | 0,00 |  | Ликвидация существующей свалки |  | администрация муниципального образования Щербиновский район; |
|  |  | 2025 год |  | 666 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 666 700,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год |  | 666 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 666 700,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 2 000 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 000 100,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0501000:479 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, с.Екатериновка) | 2024 год |  | 666 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 666 700,00 |  | 0,00 |  | Ликвидация существующей свалки |  | администрация муниципального образования Щербиновский район (далее – администрация МОЩР); |
|  |  | 2025 год |  | 666 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 666 700,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год |  | 666 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 666 700,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 2 000 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 000 100,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1.1.1.5 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0501000:390 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, в 2000 м. южнее с. Шабельское) | 2024 год |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Ликвидация существующей свалки |  | администрация муниципального образования Щербиновский район (далее – администрация МОЩР); |
|  |  | 2025 год |  | 666 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 666 600,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год |  | 666 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 666 600,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 1 999 800,00 |  | 0,0 |  | 0,00 | 1 999 800,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0601004:67 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, в 150 м. на север от п. Щербиновский | 2024 год |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Ликвидация существующей свалки |  | администрация муниципального образования Щербиновский район (далее – администрация МОЩР); |
|  |  | 2025 год |  | 666 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 666 600,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год |  | 666 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 666 600,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 1 999 800,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 999 800,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие № 2 «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год |  | 1 209 409,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 209 409,80 |  | 0,00 |  | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | администрация муниципального образования Щербиновский район (далее – администрация МОЩР); |
|  |  | 2025 год |  | 482 400,00 |  | 0,0 |  | 0,00 | 482 400,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год |  | 482 400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 482 400,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 2 174 209,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 174 209,80 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Итого | 2024 год |  | 6 174 409,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6 174 409,80 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 год |  | 4 482 600,00 |  | 0,0 |  | 0,0 | 4 482 600,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год |  | 4 482 400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4 482 400,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Всего в подпрограмме |  |  | 15 139 409,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 15 139 409,80 |  | 0,00 |  |  |  |  |

Начальник отдела  по вопросам строительства,

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта

администрации муниципального образования Щербиновский район                                                                   В.И. Щербина