| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 27.09.2021 | № 629 |
| ст-ца Старощербиновская |  |

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования Щербиновский район

от 30 октября 2017 года № 680 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования Щербиновский район

«Комплексное развитие муниципального образования

Щербиновский район в сфере строительства,

жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Щербиновский район, постановлениями администрации муниципального образования Щербиновский район от 7 июля 2014 года № 341 «О порядке принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район», от 21 июля 2017 года № 427 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район»                             п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения, вносимые в постановление администрации муниципального образования Щербиновский район от 30 октября 2017 года № 680 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щербиновский район «Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства» (прилагается).

2. Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район               (Терещенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Щербиновский район.

3. Отделу муниципальной службы, кадровой политики и делопроизводства администрации муниципального образования Щербиновский район         опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Щербиновский район».

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий полномочия главы

муниципального образования

Щербиновский район                                                                           В.А. Савина

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 27.09.2021 № 629 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление администрации

муниципального образования Щербиновский район

от 30 октября 2017 года № 680 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования Щербиновский район

«Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский

район в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства»

1. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в следующей редакции:

|  | ## «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ## к подпрограмме ## «Организация деятельности ## в сфере обращения с твердыми ## коммунальными отходами на территории муниципального образования Щербиновский район» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

## «Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

## на территории муниципального образования Щербиновский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Участник муниципальной программы, исполнитель мероприятия** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | федеральный бюджет |  | краевой бюджет |  | местные бюджеты | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Цель | Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | Достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов путем ликвидации свалок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1 «Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе: | 2019 год |  | 77 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 77 000,00 |  | 0,00 |  | Ликвидация существующих свалок |  | администрация муниципального образования Щербиновский район (далее – администрация МОЩР); муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» муниципального образования Щербиновский район |
|  |  | 2020 год |  | 1 302 375,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 302 375,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  | 4 000 054,32 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4 000 054,32 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год |  | 4 000 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4 000 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год |  | 4 600 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4 600 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 13 979 429,32 |  | 0,00 |  | 0,00 | 13 979 429,32 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0301000:226 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, в 1800 км. восточнее с. Николаевка) | 2019 год |  | 77 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 77 000,00 |  | 0,00 |  | Ликвидация существующей свалки |  | администрация муниципального образования Щербиновский район; |
|  |  | 2020 год |  | 275 625,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 275 625,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  | 671 400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 671 400,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год |  | 666 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 666 700,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год |  | 766 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 766 700,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 2 457 425,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 457 425,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0701000:708 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская) | 2019 год |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Ликвидация существующей свалки |  | администрация муниципального образования Щербиновский район; муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» муниципального образования Щербиновский район |
|  |  | 2020 год |  | 200 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 200 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  | 666 693,32 |  | 0,00 |  | 0,00 | 666 693,32 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год |  | 666 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 666 700,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год |  | 766 800,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 766 800,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 2 300 193,32 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 300 193,32 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0801000:556 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, в 700 м. западнее ст. Новощербиновская Щербиновского района) | 2019 год |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Ликвидация существующей свалки |  | администрация муниципального образования Щербиновский район; |
|  |  | 2020 год |  | 275 625,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 275 625,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  | 646 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 646 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год |  | 666 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 666 700,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год |  | 766 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 766 700,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 2 355 025,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 355 025,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0501000:479 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, с.Екатериновка) | 2019 год |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Ликвидация существующей свалки |  | администрация муниципального образования Щербиновский район (далее – администрация МОЩР); |
|  |  | 2020 год |  | 275 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 275 600,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  | 654 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 654 500,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год |  | 666 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 666 700,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год |  | 766 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 766 600,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 2 363 400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 363 400,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0501000:390 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, в 2000 м. южнее с. Шабельское) | 2019 год |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Ликвидация существующей свалки |  | администрация муниципального образования Щербиновский район (далее – администрация МОЩР); |
|  |  | 2020 год |  | 275 525,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 275 525,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  | 708 125,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 708 125,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год |  | 666 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 666 600,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год |  | 766 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 766 600,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 2 416 850,00 |  | 0,0 |  | 0,00 | 2 416 850,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0601004:67 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, в 150 м. на север от п. Щербиновский | 2019 год |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Ликвидация существующей свалки |  | администрация муниципального образования Щербиновский район (далее – администрация МОЩР); |
|  |  | 2020 год |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  | 653 336,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 653 336,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год |  | 666 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 666 600,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год |  | 766 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 766 600,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 2 086 536,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 086 536,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие № 2 «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2019 год |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | администрация муниципального образования Щербиновский район (далее – администрация МОЩР); |
|  |  | 2020 год |  | 814 406,59 |  | 0,00 |  | 0,00 | 814 406,59 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  | 968 145,68 |  | 0,00 |  | 0,00 | 968 145,68 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год |  | 1 200 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 200 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год |  | 650 000,00 |  | 0,0 |  | 0,00 | 650 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 3 632 552,27 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3 632 552,27 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Итого | 2019 год |  | 77 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 77 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  | 2 116 781,59 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 116 781,59 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  | 4 968 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4 968 200,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год |  | 5 200 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 200 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год |  | 5 250 000,00 |  | 0,0 |  | 0,0 | 5 250 000,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Всего в подпрограмме |  |  | 17 611 981,59 |  | 0,00 |  | 0,00 | 17 611 981,59 |  | 0,00 |  |  |  |  |

### ».

Начальник отдела  по вопросам строительства,

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта

администрации муниципального образования Щербиновский район                                                                                                В.И. Щербина